2.บัญชีโครงการพัฒนาท้องถิ่น

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

ตามแบบ ผ 02

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.1 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาศักยภาพกลุ่มอาชีพ (กลุ่มเศรษฐกิจชุมชน) | เพื่อส่งเสริมให้ความรู้เกี่ยวกับกับการพัฒนากลุ่มอาชีพในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | จัดอบรมตัวแทนกลุ่มอาชีพ(เศรษฐกิจชุมชน) ทุกกลุ่ม จำนวน 50 คน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 80% ของกลุ่มฯ มีความรู้สร้างอาชีพได้ | ได้เพิ่มศักยภาพการบริหารจัดการกองทุนเศรษฐกิจชุมชนของหมู่บ้าน/ตำบล | อบต. กองสวัสดิการ |
| 2 | โครงการอบรมอาชีพระยะสั้นให้แก่เยาวชน/ประชาชนทั่วไป | กิจกรรม -ทำพรมเช็ดเท้า -กระเป๋าจากซองกาแฟ ฯลฯ | ฝึกอบรมจัดหาวัตถุดิบ/ อุปกรณ์ในการฝึกอาชีพจำนวน 40 คน | 20,000 | 20,000 | - | - | - | มีอาชีพเสริม/เพิ่มรายได้ | กลุ่มประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | อบต. กองสวัสดิการ |
| 3 | โครงการส่งเสริมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมครัวเรือน เช่น ทอผ้า เจียระไนพลอยฯลฯ กลุ่มทำไม้กวาดทางมะพร้าว ฯลฯ | เพื่อสนับสนุนกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/อุตสาหกรรมครัวเรือนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | จัดอบรมส่งเสริมอาชีพกลุ่มวิสาหกิจชุมชน/กลุ่มอุตสาหกรรมครัวเรือนในด้านการผลิตในพื้นที่ จำนวน 1 กลุ่ม/ปี | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน | องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามได้สนับสนุนและต่อยอดการผลิต สร้างรายได้ให้กับกลุ่มเพิ่มขึ้น | อบต. กองสวัสดิการ |
| 4 | โครงการส่งเสริมการใช้พลังงานทดแทนในกลุ่มวิสาหกิจชุมชน | เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของกลุ่มและลดต้นทุนพลังงาน | พัฒนาคุณภาพชีวิตสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับผลผลิตของกลุ่มและลดต้นทุนพลังงาน | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | สร้างมูลค่าเพิ่มให้สินค้ากลุ่มวิสาหกิจชุมชน | กลุ่มอาชีพต่างๆมีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีรายจ่ายด้านพลังงานลดลง | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการอบรม/ส่งเสริมอาชีพแก่ประชาชนในพื้นที่ตำบล -อาชีพเพาะเห็ดขอนขาว | เพื่อส่งเสริมอาชีพและสร้างรายได้ให้แก่ประชาชน | ส่งเสริมการกลุ่มอาชีพเพาะเห็ดขอนขาว จำนวน 65 คน | - | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | สร้างอาชีพ/เพิ่มรายได้ 3,000 บ./ด | ประชาชนมีอาชีพเสริมและมีรายได้เพิ่มขึ้น | อบต. สำนัปลัด |
| 2 | โครงการส่งเสริมเศรษฐกิจแบบพอเพียง กิจกรรม ส่งเสริมปลูกพืชผักสวนครัวรั้วกินได้ | เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่ม/ลดรายจ่าย - เกษตรกรมีอาหารพืชผักไว้บริโภคตลอดปี | ฝึกอบรม 1 ครั้ง เกษตรกร หมู่ 1-13 จำนวน 65 คน | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | - | ร้อยละ 90 ของผู้เข้าอบรมปลูกพืชผักบริโภคกินเองตลอดปี | เกษตรกรมีความรู้ในการทำเกษตรไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน | อบต. สำนักปลัด |
| 3 | โครงการส่งเสริมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ | เพื่อจัดกิจกรรมอบรมการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เกษตรปลอดสารพิษให้แก่เกษตรกรในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | จัดอบรมให้ความรู้เรื่องปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ เช่น การปลูกพืชเกษตรอินทรีย์ การทำปุ๋ยชีวภาพ/สารสกัดไล่แมลงจากพืช ฯ | 50,000 | 50,000 | - | - | 50,000 | ตำบลป่าไม้งามมีพื้นที่เกษตรอินทรีย์เพิ่มขึ้นปีละ 100 ไร่ | เกษตรกรรู้จักการปลูกพืชเกษตรอินทรีย์และมีความรู้การทำปุ๋ยชีวภาพ/สารสกัดไล่แมลงพืช | อบต. สำนักปลัด |
| 4 | โครงการจัดทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน กิจกรรม อบรมเกษตรกรการจัดทำไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน และส่งเสริมปัจจัยการผลิต | เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการทำเกษตรไร่นาสวนผสมหรือการเกษตรแบบผสมผสาน | จัดอบรมเกษตรกรให้ความรู้และศึกษาดูงานเรื่องการการจัดทำไร่นาสวนผสมเกษตรผสมผสานและส่งเสริมปัจจัยการผลิต | 50,000 | 50,000 | 50,000 | - | 50,000 | มีการจัดทำเกษตรผสมผสานเพิ่มขึ้น | เกษตรกรมีความรู้ในการทำเกษตรไร่นาสวนผสมและเกษตรผสมผสาน | อบต. สำนักปลัด |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนาท้องถิ่นตามแนวทางพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียง การส่งเสริมการเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ | 1.เพื่อส่งเสริมการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ให้กับประชาชน ๒.เพื่อพัฒนาพื้นที่เป็นศูนย์เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่และเกษตรอินทรีย์ ๓.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ ในหลวง ร.๙ ๔.เพื่อส่งเสริมการใช้ทรัพยากรอย่างมีคุณค่าและยั่งยืน | -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากร ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรกล ค่าจ้างเหมาสำหรับเตรียมพื้นที่ ค่าอุปกรณ์พลังงานแสงอาทิตย์ค่าพันธุ์พืชผักสวนครัว ค่าปุ๋ย วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ร้อยละ ๙๐ -ดำเนินการติดตามการปลูกพืชผักสวนครัว และประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผล | -มีแหล่งเรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่ และเกษตรอินทรีย์ในพื้นที่ -ประชาชนเกิดการเรียนรู้หลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และเกษตรทฤษฎีใหม่ | อบต. (สำนักปลัด) งานการเกษตร |
| 7 | โครงการส่งเสริมอาชีพในการผลิตถ่านแฟนตาซี | เพื่อส่งเสริมอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่ | จัดตั้งกลุ่มอาชีพประจำชุมชน | - | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ส่งเสริมกลุ่มอาชีพสร้างงาน/เพิ่มรายได้ | ครัวเรือนเข้าร่วมโครงการมีรายได้เพิ่มขึ้น | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการส่งเสริมการเผาถ่านจากเศษวัสดุเหลือใช้โดยใช้เตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร | 1.เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนประเภทเตาเผาถ่านถัง 200 ลิตร ๒เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในครัวเรือนหรือชุมชน ๓.เพื่อลดการตัดไม้ทำลายป่า | -เพิ่มประสิทธิภาพการใช้เทคโนโลยีพลังงานในชุนชนและการบริหารจัดการพลังงานอย่างถูกต้องเหมาะสมกับท้องถิ่น -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน และประชาชน ในพื้นที่ จำนวน ๕๐ คน | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วมโครงการ ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการจัดตั้งกลุ่มพลังงานศูนย์เรียนรู้ ๑ ศูนย์ | -ครัวเรือนที่ใช้สามารถลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้านพลังงานได้อย่างน้อย 5% -ประชาชนได้รับความรู้และสามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม -จัดตั้งศูนย์เรียนรู้เตาเผาถ่าน | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |
| 9 | โครงการส่งเสริมการผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ | เพื่อลดค่าใช้จ่ายด้านพลังงานและเพิ่มรายได้ในชุมชน - เพื่อส่งเสริมสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนทดแทน | -เพิ่มประสิทธิภาพการใช้พลังงานในชุนชนแบบมีส่วนร่วม -แหล่งเรียนรู้การผลิตก๊าซชีวภาพจากมูลสัตว์ -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชน จำนวน ๕๒ คน | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วม ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการติดตาม ประเมินพร้อมทั้งรายงานผล | ผู้ร่วมโครงการลดรายจ่ายและสร้างรายได้ในชุมชนและครัวเรือน - ชุมชนสามารถนำพลังงานทดแทนมาประยุกต์ใช้ในชีวิตประจำวันได้ - ครัวเรือนที่ใช้สามารถลดการใช้แก๊ส LPG | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| ๑0 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ | -เพื่อให้ประชาชนได้ฝึกอาชีพการผลิตเทคโนโลยีด้านพลังงานทดแทน - เพื่อส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีพลังงานทดแทนในท้องถิ่น - เพื่อลดรายจ่ายเพิ่มรายได้ด้านเทคโนโลยีพลังงานให้กับชุมชน - เพื่อจัดตั้งเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน | -คนในชุมชนมีความรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทนเพิ่มขึ้น และสามารถบริหารจัดการพลังงานในชุมชนได้อย่างถูกต้องเหมาะสม -มีศูนย์การเรียนรู้ด้านเทคโนโลยีพลังงานทดแทน -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชน จำนวน ๕๒ คน | - | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วม ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการติดตาม ประเมินพร้อมทั้งรายงานผล | ผู้เข้าอบรมได้รับความรู้การใช้งานและขั้นตอนการผลิตเตาซุปเปอร์อั้งโล่ - ครัวเรือนได้ใช้เตาซุปเปอร์อั้งโล่เพิ่มมากขึ้นอย่างน้อย 5 % - ชุมชนได้ดำเนินกิจกรรมด้านพลังงานแบบมีส่วนร่วม | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 11 * | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) | 1 เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้เรื่องการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) 2. เพื่อป้องกันน้ำท่วมขังในพื้นที่ 3. เพื่อบูรณาการร่วมหลายภาคส่วน | จัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารจัดการน้ำ (ธนาคารน้ำใต้ดิน) แก่เกษตรกร ประชาชนทั่วไปโดยบูรณาการร่วมกับท้องถิ่นและหน่วยงานอื่น | - | - | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80% ของผู้เข้าอบรมมีความรู้เรื่องธนาคารน้ำใต้ดินและเป้าหมายการดำเนินการธนาคารน้ำใต้ดินหมู่บ้านละ 3 แห่ง/ปี | ผู้เข้าร่วมอบรมมีความรู้และทำธนาคารน้ำใต้ดินได้ | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 2 ยุทธศาสตร์การส่งเสริมและเพิ่มมูลค่าสินค้าทางการเกษตร อุตสาหกรรม การค้า การลุงทุน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนท้องถิ่นตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง

1.2 แผนงานเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้างตลาดชุมชน/หมู่บ้าน | เพื่อให้มีตลาดชุมชนที่จำหน่ายสิ้นค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน | ก่อสร้างตลาดชุมชนประจำหมู่บ้าน ในพื้นที่ตำบล จำนวน 1 แห่ง | - | - | - | - | 500,000 | มีสถานที่จำหน่ายสินค้าท้องถิ่น/สินค้าการเกษตรในหมู่บ้าน/ชุมชน | มีตลาดสถานที่จำหน่ายสิ้นค้าท้องถิ่นในหมู่บ้าน/ชุนชน.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามสร้างงานสร้างรายได้ให้กับประชาชน | อบต. กองช่าง |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬากลางตำบลป่าไม้งาม บ้านใหม่โพธิ์ทอง ให้เป็นตลาดชุมชน | เพื่อให้มีสถานที่ออกกำลังกายและมีตลาดชุมชนที่จำหน่ายสินค้าและผลิตภัณฑ์ชุมชนหมู่บ้าน/ตำบล | ปรับปรุงภูมิทัศน์สนามกีฬาเพื่อเป็นตลาดชุมชนตำบล จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีสนามกีฬาได้ออกกำลังกายมีที่ขายของชุมชน | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร)

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการขุดลอกร่องระบายน้ำรอบหนองผักแว่น หมู่ที่ 1 (หมู่ที่ 1,9,13) | เพื่อให้เกษตรกรชุมชนบ้านลาด 3 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่ 1,9,13 มีน้ำใช้ในการทำเกษตรทั่วถึงและมีคลองระบายออกพื้นจากพื้นที่เกษตรกรได้ | ขุดร่องระบายน้ำ ขนาดกว้า 1.20 เมตร ยาว1,175 เมตร ลึกเฉลี่ย 1.50 เมตรพร้อมวางท่อ คสล.ขนาด ∅ 0.60 เมตร จำนวน 20 ท่อน (ตามแบบ อบต. | 120,000 | - | - | - | - | 1 แห่ง ลดปัญหา น้ำท่วมขังพื้นที่ทำการเกษตร | หนองผักแว่นสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรและสามารถระบายน้ำท่วมขังออกจากพื้นที่เพาะปลูกได้ | อบต. กองช่าง |
| 2 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางดำ(ตอนล่าง) หมู่ที่ 1 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยยางดำ จำนวน 2 จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 500,000 |  | - | 500,000 | ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี | ห้วยยางดำสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |
| 3 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองโสน บ้าน ป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอตลอดปี | ก่อสร้างฝายน้ำล้นหนองโสน(ทางเข้า) จำนวน 1 จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 500,000 |  | ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี | หนองโสนสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการ-เกษตรได้ตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |
| 4 (1) | โครงการขุดลอกหนองเบ็นตอนล่าง บ้านโคกกลาง/ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ 4,12 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ | งานขุดลอกห้วยตอนล่างขนาดปากกว้าง 15 ม. ก้นกว้าง 7 ม.ลึกเดิม 1.20 ม.รวมลึกเฉลี่ย 3 ม. ลาดเอียง 1:1 ม.ยาวรวม 1,000 ม.ประมาณดินขุด 15,850 ลบ.ม. | - | 364,000 | 350,000 | - | - | ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี | หนองน้ำไม่ตื้นเขินเกษตรกร มีแหล่งน้ำใช้ในการอุปโภคบริโภคและการเกษตรตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร)

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการขุดสระสาธารณะประโยชน์ชุมชน บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 (โคกป่ากุง-ดินทรายอ่อน) | เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | ขุดสระสาธารณะหมู่บ้าน จำนวน 1 บ่อ ขนาดกว้าง 62 ม. ยาว 62 ม.ลึกเดิม 2 ม.ขุดลึกเพิ่มอีก 2 ม.ปริมาณดินขนทิ้ง 1,240 ลบ.ม.(ตามแบบอบต.กำหนด) | 100,000 | 100,000 | - | - | - | ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี | ประชาชนบ้านโคกป่ากุงมีน้ำอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | อบต. กองช่าง |
| 6 (2) | โครงการขุดลอกห้วยยางดำ(ตอนบน) บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในเพียงพอตลอดปี | ขุดลอกลำห้วยยางดำตอนบน จำนวน 1 จุด ขนาดกว้าง 12 ม. ยาว 1,000 (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - |  | 200,000 | - | 200,000 | ฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่อการเกษตรไม่ให้ตื่นเขิน | ห้วยน้ำยางดำสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการเกษตรได้ตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |
| 7 | ก่อสร้างประตูน้ำฝายคึกฤกดิ์ บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตร | ก่อสร้างประตูน้ำเปิดปิด จำนวน 1 แห่ง แบบอบต.กำหนด | - | - | - | 400,000 | 400,000 | 1 แห่ง | มีประตูระบายน้ำที่สามารถเปิดปิดกักเก็บน้ำและระบายน้ำได้ | อบต. (กองช่าง) |
| 8 | โครงการขุดลอกสระน้ำสุวรรณคำ บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง | ขุดลอกสระน้ำสุวรรณคำทำแนวคันดินถมกว้าง 2.00 เมตร ลาดเอียง 1:1.5 เมตร ยาวรวม 200 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 184,000 | - | 184,000 | - | ปริมาณน้ำเพิ่มขึ้นและเพียงพอต่อการอุปโภคบริโภคตลอดปี | ประชาชนมีน้ำใช้ในหน้าแล้ง | อบต. (กองช่าง) |
| 9 | โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นปากห้วยแบ่ง (ห้วยนาดี-ห้วยยางดำ) หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้ในหน้าแล้ง | ก่อสร้างฝายน้ำล้นลำห้วยนาดี จำนวน 1 จุด (รายละเอียดตาม อบต.กำหนด) | - | 300,000 | 300,000 | - | - | ฟื้นฟูแหล่งน้ำให้เกษตรกรมีน้ำใช้ตลอดปี | เกษตรกรบ้านลาดมีฝายกักเก็บน้ำไว้ใช้หน้าแล้ง | อบต. กองช่าง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (การพัฒนาฟื้นฟูแหล่งน้ำเพื่ออุปโภค บริโภค และการเกษตร)

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 10 | โครงการบุกเบิกคูห้วยหนองแซงและฝายคึกฤทธิ์ บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการ-เกษตร/เลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 250,000 | 1 แห่ง | เกษตรกรมีน้ำใช้เพื่อการ-เกษตร/เลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอ | อบต. (กองช่าง) |
| 11 เสนอใหม่ | โครงการขุดลอกสระหลวงพร้อมปรับภูมิทัศน์ บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.กำหนด) | - | - | -. | 200,000 | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | อบต. กองช่าง |
| 12 เสนอใหม่ | โครงการขุดลอกบึงหินลาด บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.กำหนด) | - | - | -. | - | 250,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | อบต. กองช่าง |
| 13 เสนอใหม่ | โครงการขุดลอกลำห้วยนาทับควาย-ลำห้วยหนองแหนบ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนใช้ในการอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | -. | - | 250,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | อบต. กองช่าง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 13 | โครงการอนุรักษ์ป่าและเพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในหมู่บ้านชุมชน | เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนกล้าผลพันธ์ดีหรือกล้าไม้เศรษฐกิจแก่ประชาชนในพื้นที่ | จัดหากล้าไม้พันธ์ดี หรือกล้าไม้พืชเศรษฐกิจให้ประชาชนจำนวน 200 ต้น | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 200 ต้น เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว 10% | ได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลป่าไม้งาม | อบต. สำนักปลัด |
| 14 | โครงการปลูกต้นไม้ริมทาง/หรือที่สาธารณะในพื้นที่ตำบลเนื่องในวโรกาสวันเฉลิมพระเกียรติฯ | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติ 2.เพื่อเพิ่มร่มเงาของสองข้างทางตามสายต่างๆ /ที่สาธารณะในเขตตำบลป่าไม้งามให้มีความร่มรื่น | จัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวโรกาสต่างๆ ทุกภาคส่วนร่วมปลูกต้นไม้สองข้างถนนสายต่างๆ /ที่สาธารณ ในพื้นที่ของตำบลป่าไม้งาม | 20,000 | 20,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันและได้เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียวในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม 5 % | ถนนในเขตสายต่างๆ ในเขต อบต.ป่าไม้งามมีความร่มรื่นสวยงาม | อบต. สำนักปลัด |
| 15 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | เพื่อปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม |  | - | - | - | 50,000 | 50,000 | ที่ทำการมีทัศนียภาพเหมาะแก่การทำงานพร้อมให้บริการประชาชนและมีจุดเช็คอิน | ที่ทำการอบต.ป่าไม้งาม มีทัศนียภาพที่เหมาะแก่การทำงาน และปชช.ได้รับบริการที่สะดวกสบาย | อบต. สำนักปลัด |
| 16 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์แหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนบริเวณศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก สังกัด อบต.ป่าไม้งาม | เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก | ปรับปรุง/ตกแต่งภูมิทัศน์เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนบริเวณ ศพด.ทั้ง 8 ศูนย์ | - | - | - | 150,000 | 150,000 | ศพด.ได้รับการปรับปรุงภูมิทัศน์เหมาะสมแก่การพัฒนาตามช่วงวัยของเด็ก 3 ศูยน์/ปี | ศพด. มีความเป็นระเบียบร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม | อบต. กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ส่งเสริมการอนุรักษ์และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม)

2.1 แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 17 * | โครงการสำรวจสวนพฤกษาศาสตร์ตำบล ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | เพื่อเป็นการอนุรักษ์ป่าไม้ที่มีความจำเป็นทางสมุนไพรและป่าไม้ที่หายากใกล้สูญพันธ์ตามแนวทางของรัฐบาล | สำรวจป่าไม้เพื่อเก็บรวบรวมและรักษาต้นไม้ที่มีความสำคัญและใกล้สูญพันธุ์ | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | เพิ่มพื้นที่ป่าสีเขียว 10% | ได้สำรวจพื้นที่ตำบป่าไม้งามลักษณะพืชพันธ์ที่เหมาะสมและได้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบล | อบต. สำนักปลัด |
| ๑8 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ ( การปลูกป่าไม้วงศ์ยาง “ยางนา เต็ง รัง” ) เพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชนและปลูกใช้ประโยชน์ | 1.เพื่อให้ประชาชนได้รับความรู้จากการปลูกต้นไม้ ๒เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี ต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อเป็นแหล่งอาหารชุมชนและสร้างรายได้ให้เกษตรกร ๓.เพื่อเป็นการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าวิทยากร ค่าน้ำดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ย ค่าจ้างเหมาเตรียมพื้นที่ปลูกป่า วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๑๓๐ คน | - | - | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการติดตามการปลูกปลูกต้นไม้ และประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผล | -มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นในตำบลป่าไม้งาม -ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ผล | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ)

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการถนนสะอาด หมู่บ้านน่าอยู่ สำนักงานน่ามอง | เพื่อให้ประชาชนได้ตระหนักถึงการรักษาความสะอาดและการสร้างความสามัคคีภายในชุมชน | จัดกิจกรรมออกพื้นที่ทำความสะอาดหมู่บ้าน สถานที่ราชการร่วมกับปรุชาชนและหน่วยงานราชการในพื้นที่ | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | 35,000 | สร้างจิตสำนึกรักษาความสะอาดร่วมกับทุกภาคส่วน | ได้สร้างความสามัคคีในชุมชุมชน/หมู่บ้าน/หน่วยงานราชการ มีความเป็นระเบียบน่ามองสะอาดน่าอยู่ | อบต. (สำนักปลัด) |
| 2 | โครงการคัดแยกขยะอันตราย (คัดแยกขยะต้นทาง) ในชุมชนหมู่บ้าน | 1. เพื่อให้ประชาชนมีความรู้เกี่ยวกับการคัดแยกขยะ 2.เพื่อให้ประชาชนตระหนักรู้ถึงความอันตรายของขยะที่มีสารพิษตกค้าง 3.เพื่อให้ชุมชนหมู่บ้านมีที่คัดแยกขยะอันตราย | ประชาชนในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งาม จำนวน 65 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | จำนวนขยะในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งามลดลง | 1.ประชาชนสามารถคัดแยกขยะได้ 2.ประชาชนให้ความร่วมมือในการจัดการและคัดแยกขยะอันตราย 3.ชุมชนปราศจากขยะพิษ | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |
| 3 | โครงการเปลี่ยนขยะเป็นเงิน | 1. เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนรู้จักการคัดแยกขยะ 2. ส่งเสริมให้ครัวเรือนเกิดการออมเพิ่มรายได้ 3. เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการขยะมูลฝอยและสิ่งแวดล้อมชุมชน/หมู่บ้าน | ทั้ง 13 หมู่บ้าน และโรงเรียนในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งาม จำนวน 6 โรงเรียน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | จำนวนขยะในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งามลดลง | 1.ปชช..มีจิตสำนึกในการคัดแยกขยะครัวเรือน 2.ปชช.มีการรายได้จากการขายขยะรีไซเคิล 3.ปชช.ทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดการสิ่งแวดล้อมในชุมชน | อบต. (สำนักปลัด) รองปลัด อบต. |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ)

2.2 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม | -เพื่อลดปริมาณขยะในชุมชนโดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการดำเนินงานธนาคารขยะชุมชน -เพื่อรณรงค์และสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมทุกภาคส่วนในการจัดการขยะและสิ่งแวดล้อมชุมชน -เพื่อสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในการคัดแยกขยะต้นทางที่เพิ่มมูลค่าได้ | -ฝึกอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดการธนาคารขยะชุมชน -จัดตั้งธนาคารขยะชุมชนตำบลป่าไม้งาม | - | - | 40,000 | 40,000 | 40,000 | -มีการบริหารจัดการขยะอย่างเป็นระบบโดยคณะกรรมการมีระบบบัญชีและทุนหมุนเวียนอย่างต่อเนื่องสามารถปริมาณขยะในชุมชนได้ | มีการดำเนินงานธนาคารขยะอย่างเข้มแข็งและพื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีการจัดการขยะชุมชนอย่างมีประสิทธิภาพ | อบต. (สำนักปลัด) |
| 5 | โครงการรณรงค์การคัดแยกขยะต้นทาง ชุมชนต้นแบบ | เพื่อฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกให้กับผู้นำชุมชนประชาชนและเจ้าหน้าที่ อบต.ป่าไม้งาม และทุกภาคส่วนรู้จักคักแยกขยะต้นทางเพื่อลดประมาณขยะในครัวเรือนและชุมชนหมู่บ้าน | ฝึกอบรมและรณรงค์ให้ความรู้และสร้างจิตสำนึกโดยการมีส่วนร่วม (บวร) ระหว่าง วัด บ้าน โรงเรียน สร้างชุมชนต้นแบบโดยการบูรณาการร่วมทุกภาคส่วน | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ร้อยละ 80 ของครัวเรือนและสถานที่ราชการหรือ(บวร) มีการคัดแยกขยะต้นทาง -ผลการประเมินด้านความสะอาดชุมชนต้นแบบดีขึ้น | ทุกครัวเรือนมีการคัดแยกขยะต้นทางสร้างชุมชนต้นแบบสำนักงาน บ้าน วัด โรงเรียนมีความสะอาดถูกสุขลักษณะปริมาณขยะลดลง | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (ส่งเสริมการจัดการสิ่งแวดล้อมชุมชนและมลพิษต่าง ๆ)

2.3 แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการก่อสร้าง/ทำที่เผาขยะ/บ่อขยะในพื้นที่ชุมชนบ้านลาด หมู่ที่ 9,1,13 | เพื่อให้มีที่ทิ้งขยะ/แหล่งกำจัดขยะมูลฝอยของหมู่บ้านชุมชน | ก่อสร้างที่ทิ้งขยะขนาดกว้าง 3 ไร่ ลึก 3 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | - | มีทีเผาขยะอย่างถูสุขลักษณะลดปริมาณขยะหมู่บ้านชุมชน | การจัดการขยะมูลฝอยในชุมชนลดลงและ ถูกสุขลักษณะ | สำนักปลัด อบต. |

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (พัฒนาและดูแลรักษาที่สาธารณะ เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพชุมชน)

2.3  แผนงานและชุมเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 2 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ/สนามกีฬากลาง เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพตำบล | ปรับปรุงที่สาธารณะหรือสนามกีฬากลางในพื้นที่ตำบล เพื่อใช้เป็นสานที่ออกกำลังการหรือเป็นศูนย์สุขภาพตำบล | ปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณที่สาธารณะ/สนามกีฬากลาง เพื่อเป็นศูนย์สุขภาพตำบล จำนวน 1 แห่ง/ปี | - | - | - | 150,000 | 150,000 |  | ศพด.ในสังกัด อบต. มีความเป็นระเบียบร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัย | อบต. กองการศึกษา),กองช่าง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 4 ยุทธศาสตร์การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการและอนุรักษ์ทรัพยากรธรราชาติและสิ่งแวดล้อมท้องถิ่น (พัฒนาปรับปรุงภูมิทัศน์ชุมชนให้เป็นแหล่งท่องเที่ยว)

2.3  แผนงานและเคหะชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 3 | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเบญ หมู่ 4,12 เพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | เพื่อปรับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเบญเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | ปรับปรับปรุงภูมิทัศน์รอบหนองเบญ (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 500,000 | 500,000 | สร้างแหล่งท่องเที่ยว/จุดเช็คอินในพื้นที่ตำบล จำนวน 1 แห่ง | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีแหล่งท่องเที่ยวชุมชน | อบต. (กองช่าง) กรมทรัพยฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ถนนสายหนองผักแว่น –ห้วยกุดน้ำใส บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ลงหินคลุก ถนนกว้าง 4 ม. เมตร ยาว 2,088 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 8,325 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. ขนาด 1. ม. 20 ท่อน ตามแบบ อบต.กำหนด | 415,000 | 415,000 | - | - | - | 2,088 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวดรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 2 | โครงการลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ถนนสายประปา –ทางแยกวัดป่าเทพสถิตย์ บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ลงหินคลุก ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 500 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,000 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 500 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวดรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 3 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร สายบ้านลาดใต้ –เมรุ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตรของ บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | - | 100,000 | - | - | - | 1 สาย/10 ต้น | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 1 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 4 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายหนองบุ่งคล้าเรียบลำพะเนียง – ท่ายายสอน บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนลูกรังกว้าง 4 ม. ยาว 300 ม. | 100,000 | 100,000 |  | 100,000 | - | 300 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 5 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตถนนสายหลัก จากไปรษณีย์- ทางออกหมู่บ้าน หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. (อัดแรงชั้น 3) ขนาด 0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพักจำนวน 6 บ่อ ยาวรวม 70 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 104,000 | - | - | - | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 6 | โครงการขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส ในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | ชุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซัมเมอร์ส จำนวน 1 แห่ง | - | 50,000 | - | - | - | 1 บ่อ | ประชาชนมีน้ำใช้อุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ | อบต. (กองช่าง) |
| 7 (1) | อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | - | - | 100,000 -สายวัดป่าหนองบุ่งค้า -สายหนองผักแว่น | 100,000 | 100,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) |
| 8 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ทางเข้าวัดป่าบ้านลาด หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคม ที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง .4 ม. ยาว 200 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. | - | - | - | - | 250,000 | 200 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 9 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์สถนนสายบ้านลาดใต้-หนองผักแว่น หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันการพังทลายของถนน ป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน |  | บล็อกคอนเวิร์ส 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 262,000 | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจร ไปมา | อบต. (กองช่าง) |
| 10 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายข้างโรงเรียนบ้านลาด – หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายข้างโรงเรียนบ้านลาด – หนองผักแว่น บ้านลาดใต้ หมู่ 1 (ช่วงที่ 1 ) ถนนกว้าง 7.00 เมตร ผิจราจร 6.00 เมตร ระยะทางยาว 400 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 2,400 ตร.ม. (ช่วงที่ 2) ถนนกว้าง6.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร ระยะทางยาว 320 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 1,920 ตร.ม. (ช่วงที่ 3) ถนนกว้าง 5.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทางยาว 130 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 650 ตร.ม. (ช่วงที่4) ถนนกว้าง 7.00 เมตร ผิวจราจร 6.00 เมตร ระยะทางยาว 450 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 2,700 ตร.ม. |  | - | 346,000 | - | - | - | 1,300 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 11 | โครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล.ห้วยนาดี เส้นหอประปาไปวัดป่า บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อป้องกันการพังทลายของถนนป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน |  | ท่อลอดเหลี่ยม 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 400,000 | - | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |
| 12 (3) | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 (สายหน้าบ้านแม่หมุน ชัยศรี) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม. หนา 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 80 ตร.ม.พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบอบต.กำหนด) |  | - | - | 45,000 | 45,000 | - | 1จุด | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมาลดปัญหาน้ำท่วมขังถนน | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 13 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง มาตรฐานสายบ้านแม่เพชร-ลำพะเนียง บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก |  | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานถนนกว้าง 5 ม. ผิวจราจร 5 ม. ยาว 1,500 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 450,000 | 450,000 | 1 สาย | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 14 (2) | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำคอนกรีตภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 (สายบ้านพ่อบานเย็น – สี่แยก ส.อบต.เอกภพ) | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง |  | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล.ขนาด Dai.0.40 ม. ยาว 228 ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | - | 364,000 | - | - | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 15 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 จำนวน 9 จุด (จุดที่ 1 ) ถนนสายบ้านแม่หลาง ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 13 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 39 ตร.ม. (จุดที่ 2) สายบ้านนางสา ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 13 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 39 ตร.ม. (จุดที่ 3) สายบ้านแม่แป ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 21 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 63 ตร.ม. (จุดที่ 4) สายบ้านนายก็อด ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 45 ตร.ม. (จุดที่ 5 ) ถนนสายบ้านพ่อสมจิตร ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 20 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 60 ตร.ม. จุดที่ 6) ถนนสายบ้านพ่อสมยงค์ ถนนกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 17 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 42 ตร.ม. | - | 340,000 | - | 340,000 | 340,000 | 475.5 ตร.ม./ ........เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 16 |  |  | (จุดที่ 7) ถนนสายบ้านนางน้อย ถนนกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 18 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 45 ตร.ม. (จุดที่ 8) ถนนสายบ้านพ่อใส ถนนกว้าง 1.80 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 12.50 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 22.50 ตร.ม. (จุดที่ 9) ถนนสายหน้าศาลาประชาคม ถนนกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 30 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 120 ตร.ม. (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งามกำหนด) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 (สายสะพานข้ามลำพะเนียง นานายเทพ ขันขวา – บล็อกคอนเวิร์สนานายสมจิตร) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ถนนกว้าง 6.00 ม. ผิวจราจร 6.00 ม. ยาว1,500 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 420,000 | 420,000 | 9,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 18 สะสม | โครงการวางท่อประปาภายในหมู่บ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอและเข้าถึงทุกครัวเรือน | วางท่อประปาพีวีซี ขนาด Dai 2 นิ้ว (พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ) ความยาวรวม 1,500 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 200,000 | - | - | - | 1,500 เมตร | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | อบต. (กองช่าง) |
| 19 สะสม | โครงการก่อสร้างหอประปาหมู่บ้านพร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด 4 ถัง 2,000 ลิตรบ้านลาดใต้ หมู่ที่ 1 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอตลอดทั้งวัน | ก่อสร้างหอถังประปาหมู่บ้านพร้อมบ่อบาดาลจำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 500,000 | - | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนประหยัดค่ากระแสไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายในครัวเรือน | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 | โครงการซ่อมแซมถนนลาดยาง สายบ้านลาดเหนือ-ป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา | เพื่อบำรุงรักษาถนนลาดยางที่ชำรุดเป็นหลุมเป็นบ่อให้มีสภาพใช้การได้ดีดังเดิม | ซ่อมแซมถนนลาดยางจุดที่ถนนชำรุดถนนกว้าง 8 ม.ผิวจราจร 5 ม.ยาว 5,000 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 25,000 ตร.ม. | 500,000 | 500,000 | - | - | - | 5,000 เมตร | มีถนนลาดยางในพื้นที่ตำบลที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง) |
| 21 (2) | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำ คสล. (แรงอัดชั้น 3) ขนาดกว้าง .40×1.00 เมตร. พร้อมบ่พัก คสล. ยาว 170 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 255,000 | 255,000 | 255,000 | 255,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขัง | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 22 (3) | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.ทางภายในหมู่บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ที่มีผิวจราจรที่กว้างขึ้นและมีความสะดวก สบายในการสัญจรไปมา | ขยายถนนคสล.ภายในหมู่บ้านขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 700 เมตร (ต่อจากจุดเดิม) | - | 150,000 | 150,000 | - | 150,000 | 700 เมตร | ถนนคสล.มีขนาดผิวจราจรที่กว้างขึ้น การคมนาคมสะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 23 | อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | 250,000 | 250,000 | - | 250,000 -สายหนองโสน | - | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าจังหวัด |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 24 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมประจำหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในหมู่บ้าน |  | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลากว้าง 5 ม. ยาว 8 ม. สูง 3 ม.มีพื้นที่ใช้สอย 40 ตร.ม.ประชาคมจำนวน 1 แห่ง(ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 195,000 | - | - |  | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมหมู่บ้านที่สะดวกสบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่น ๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 25 | โครงการซ่อมสร้างถนนลาดยางสายป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 – กลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก |  | ซ่อมสร้างถนนลาดยางกว้าง 8 เมตร ผิวจราจร 6 เมตร ยาว 2,500เมตร | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 2,500 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 26 | โครงการขยายหลอดไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน |  | ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านจำนวน 20 จุด | - | - | - | 100,000 | - | 20 จุด | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |
| 27 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 ถนนสายสามแยก – หนองโสน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 325 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,300 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) |  | - | 700,000 | - | - | - | 1,300 ตร.ม./ยาว 315 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 28 (1) | โครงการก่อสร้างศาลาพักญาติ บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีศาลาพักญาติในการประกอบพิธีกรรมทางศาสนา | ก่อสร้างศาลาพักญาติ ณ ฌาปณกิจสถาน จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 195,000 | - | - | 1 หลัง | มีศาลาพักญาติที่สะดวกสบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านฯ | อบต. (กองช่าง) |
| 29 | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 212,000 | - | 400 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 30 ใหม่ | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หนองโสน บ้าน ป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้เกษตรกรมีน้ำใช้ในการทำเกษตรและเลี้ยงสัตว์อย่างเพียงพอตลอดปี | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส หนองโสน(ทางเข้า) จำนวน 1 จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 400,000 | 400,000 | บล็อกคอนเวิร์ส1 จุด | หนองโสนสามารถเก็บกักน้ำเพื่อการ-เกษตรได้ตลอดปี | อบต. (กองช่าง) กรมฯ อบจ. |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 | โครงการซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ภายในหมู่บ้านให้พื้นผิวถนนให้งานได้ดีขึ้น | ซ่อมแซมถนน คสล.จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 คสล.สายบ้านวันชัย ถนนกว้า 4 ม. ยาว 78 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 312 ตร.ม. งบ 163,000.- จุดที่ 2 คสล.สายบ้านแม่อ่วง -ข้างวัด กว้าง 4 ม.ยาว 6 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 24 ตร.ม. งบ 13,000.- | 176,000 | - | - | - | - | 84 เมตร | ถนนคสล.ภายในหมู่บ้านได้รับการบำรุงรักษาให้ดีขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 32 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายหลังประปาหมู่บ้าน ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 110 ม. ไหล่ทางข้างละ 0.5 ม. หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. | 220,000 | 220,000 | - | - | - | 106 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 33 (1) | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายหลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก-โรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 106 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 220,000 | 220,000 | - | - | 106 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 34 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 จำนวน 3 สาย สายที่ 1 แยกซอยบ้านแม่ประทุมมา - บ้านแม่สมศักดิ์ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 27 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร 67.50 ตร.ม. สายที่ 2 หลัง ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 65 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร 260 ตร.ม. สายที่ 3 หลังเมรุบ้านโคกน้ำเกี้ยง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 107 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นผิวจราจร 428 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 420,000 | 420,000 | 420,000 | 420,000 | .. | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 35 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนน คสล.ถนนสายข้างวัด – เมรุ บ้านโคกน้ำเกี้ยง ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 150 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 310,800 | 310,800 | - |  | 150 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 36 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายบ้านแม่ประดู่-หลังศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล.ขนาดผิวจราจรกว้าง 4 ม. ยาว 106 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 220,000 | 220,000 | 106 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 37 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน ถนนสายบ้านหนูเทียน-บ้านดวงจันทร์ ม.3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 200,000 | 200,000 | - | 100 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 38 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายข้างบ้านพักครู-บ้านแม่หัส หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 106 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 39 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายบ้านรัตน์ณา-โรงกระเทียม หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 100 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 40 | โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรสายโสกลึก – โปร่งกระต่าย หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนลูกรัง กว้าง 6 ม.ผิวจราจร 5 ม. ยาว2,050 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,250 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 2,050 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 41 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตรสายบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ 3 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | - | - | 100,000 (สายฝายน้อย-หนองปลาชิว) | 100,000 (สายฝายน้อย – โคกคูณ) | 100,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค ฯ |
| 42 | โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรสายโคกขวาง – หนองโพนเก้า บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ขนถ่ายผลผลิตทางการเกษตรที่สะดวก | บุกเบิกถนนลูกรัง กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 5 ม. ยาว 2,000 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 10,000 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 100,000 |  | 2,000 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 43 | โครงการบุกเบิกถนนเพื่อการเกษตรสายฝายน้อย-ห้วยยางดำ ม. 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคม ที่สะดวก | ถนนลูกรัง กว้าง..6..เมตร ผิวจราจร..5..เมตรยาว.2,000. เมตร |  | 100,000 | - | 100,000 |  | 2,000 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 44 | โครงการบุกเบิกถนนสายหนองทุ่งมน – หนองบักดอก (ช่วงทุ่งหมากเบ็ญ) หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนน กว้าง 6 ม. ผิวจราจร 5 ม.ยาว 2,000 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยว่า 10,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 150,000 | 150,000 | 1,500 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 45 | โครงการซ่อมสร้างถนน คสล. สายบ้านแม่อัญญรัตน์ – บ้านพ่อพงษกร บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ซ่อมสร้างถนนลาดยางกว้าง 4 เมตร ยาว 100 เมตร | - | - | - | - | 200,000 | 100 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 46 (2) | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 3 จุด จุดที่ 1 บ้านนางเทียน – บ้านนางหวันยาว 70 เมตร จุดที่ 2 บ้านนางประดู่ ยาว 60 เมตร จุดที่ 3 สายบ้านนายแหลม-บ้านพ่อสงบ ยาว 150 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 450,000 | - | - | 3 จุด ยาวรวม280 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วไม่ท่วมขัง | อบต. (กองช่าง)ทางหลวงชนบท |
| 47 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าจากศูนย์พัฒนาเด็กบ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ระยะ 200 เมตร(รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) | - | 30,000 | - | - |  | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการของราษฎร หมู่ที่ 3 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 48 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 (ถนนสาย ศพด.โคกน้ำเกี้ยง – หนองฝายน้อย) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล.ø0.60 ม.จำนวน 7 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 360,000 | - | - | - | 688 ตร.ม./ยาว 167เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 49สะสม | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 (ถนนสายโลกลึก – โป่งกระต่าย) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ลงหินคลุก ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 5.00 ม. (รวมไหล่ทาง) ระยะทางยาว 1,200 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 6,000 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล.จำนวน 3 จุดๆละ 12 ท่อน รวม 36 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 340,000 | - | - | - | 6,000 ตร.ม./ยาว 1,200เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 50 | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัสติกทับถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อซ่อมแซมถนน คสล.ที่ชำรุดโดยการก่อสร้างเป็นถนน ลาดยางแอสฟัสติกทับ คสล. | ถนนกว้าง 4 ม.ผิวจราจร 4 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 300 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตร.ม. (ตามแบบ อบตงกำหนด) | 480,000 | 480,000 | - | - | 480,000 | 300เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. กองช่าง |
| 51 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน สายสามแยกบาดาล-วัดป่าบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 95 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 380 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 209,000 | 209,000 | - | - | .. | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 52 | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน ถนนสายแยกบ้านครูวิ-บ้านดอนปอ ต.หนองบัวใต้ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน กว้าง 5 ม. ผิวจราจร 5 ม. ยาว 1,000 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 270,000 | 270,000 | - | - | - | 1,000 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 53 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง/ลงหินคลุกถนนสายแยกน้ำบาดาล-ไปวัดป่าโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ซ่อมแซมถนนลูกรัง/ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตร ยาว 180 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) |  | 50,000 | 50,000 |  | - | 180 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 54 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์ที่ศาลาประชาคมบ้าน โคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีลานอเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ |  | ลาน คสล.เอนกประสงค์ (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 200,000 | - | - | 200,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีลานเอนกประสงค์ในการประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน | อบต. (กองช่าง) |
| 55 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.รอบวัดป่าบ้านโคกกลาง พร้อมท่อระบายน้ำ หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร |  | ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 75 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | 200,000 |  | 200,000 |  | 75 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 56 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านโคกกลาง (ตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ. กำหนด) |  | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายบ้านแม่เพชร จุดที่ 2 สายบ้าน ผช.สาคร | 30,000 | 30,000 | - | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู |
| 57 ใหม่ | โครงการวางท่อ ระบายน้ำคสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 (จำนวน 2 จุด) | เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วและป้องกันน้ำท่วม | วางท่อระบายน้ำ คสล.จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าบ้าน ซ.ต้อย ยาว 33 เมตร จุดที่ 2 ซอยแยกบาดาล-วัดป่า ยาว 27 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) |  | - | - | - | 108,000 | - | 60 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 58 | โครงการก่อสร้างท่อ/ร่องระบายน้ำ ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล.ภายในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 วางท่อระบาย คสล. (แรงอัดชั้น 3) Dai 0.40 เมตร ความยาวข้างละ 64 เมตร รวมยาวทั้งหมด 128 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 12 บ่อ และขยายถนน คสล.กว้างไม่น้อยกว่า 1.80 เมตร(รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 223,000 | - | - | 300,000 | 300,000 | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้านชุมชน | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 59 (2) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรในเขตพื้นที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร (โดยอุดหนุนงบประมาณให้การไฟฟ้า จ.หนองบัวลำภู) | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | - | - | 100,000 (สายหนองโน) | - | - | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 60 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ภายในเขตพื้นที่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตรของประชาชน | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกกลาง ระยะทาง 500 เมตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ. กำหนด) | - | - | - | 250,000 (โคกกลาง-ห้วยหามต่าง) | 250,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 62 | โครงการปรับปรุงร่องระบายน้ำเดิม ซอยหน้าบ้าน ซ.ต้อย บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วและป้องก้อนน้ำท้วม | วางท่อระบายน้ำ คสล. (อัดแรงชั้น3) ขนาด 0.30×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 18 บ่อ ความยาวรวม 217 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 241,000 | - | - | - | 217 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 63 | โครงการซ่อมสร้างถนนยกระดับจากถนนใหญ่-ศาลาประชาคม หมู่ที่ 4 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ซ่อมสร้างถนนลาดยางกว้าง 6 ยาว 600 เมตร | - | - | - | 164,000 | - | 600เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 64 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีต โดยวิธีการ (Pavement In-Pecycling) สายบ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4, บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 – บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างลาดยางแอสฟัลท์ติกคอน กรีต ถนนกว้าง 5.00 ม. (รวมไหล่ทาง) ยาว 700 ม.หนาเฉลี่ย 0.04 ม.หรือมีผิวจราจรไม่น้อยกว่า 3,500 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 1,400,000 | - | - | - | 3,500 ตร.ม./ยาว 700เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 65 (1) | อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาคจ.หนองบัวลำภูกำหนด) | 120,000 | 120,000 | 120,000 (สายโนนนาดี – หัวนา) | 120,000 (สายโนนนาดี – ดินทราย | 120,000 | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู |
| 66 | โครงการขายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน ปี 61 จำนวน 5 จุด ปี 62 จำนวน 10 จุด | 20,000 | 44,000 | - | - | - | ประชาชนมีความมั่นใจความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |
| 67 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 – บ้านหนองแก ต.หัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย | บุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว 1,0600 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,360 ตร.ม.(พร้อมวางท่อขนาด ø0.60 เมตร) จำนวน 2 จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 340,000 | - | - | 340,000 | 1,060เมตร | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 68 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายบ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 – บ้านหัวนา ต.หัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาที่สะดวกสบาย | บุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร ถนนกว้าง 6 เมตร ยาว1,500 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 9,000 ตร.ม. | 150,000 | 150,000 | - | - | 150,000 | 1,500เมตร | ประชาชนมีถนนใช้สัญจรไปมาภายในหมู่บ้านที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 69 | โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้านใหม่ ให้มีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | วางท่อเมนต์ ขนาด.2 นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ข้อต่อ ยาว1,000 ม. (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | - | 98,000 | - | 98,000 | - | 1,000เมตร | หมู่บ้านลาดใต้มีน้ำประปาใช้ที่เข้าถึงทุกหลังคาเรือน | อบต. (กองช่าง) |
| 70 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ร่องระบายน้ำขนาด กว้าง..60*60...ซม. ยาว....600..ม. | - | 250,000 | - | 250,000 | 250,000 | 600 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 71 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ถนนข้างวัดศิลาราษฎร์บำรุง หมู่ที่ 5 | เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินป้องกันการพังทลายของถนน ป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส 1แห่ง(ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 262,000 | 1 จุด |  |  |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 72 (2) | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 สาย ศพด. -สนามกีฬา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4 ม. ยาวรวม 157 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า628 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 330,000 | - | - | 157 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 73 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายโนนนาดี หมู่ 5- สี่แยกป่าไม้งาม-ดินทรายอ่อน ต.หัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง .5..ม.ยาว รวม 30 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 150 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 81,000 | - | - | - | 1 จุด | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 74 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน โนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคสล. ภายในหมู่บ้านโนนนาดี จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนน คสล.กว้าง 4.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 160 ตร.ม. จุดที่ 2 ขนาดถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 12 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 ม. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 48 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 116,000 | - | - | - |  | 2 จุด | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 75 | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่ บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลางเพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 6 เมตร สูง 3.50 เมตร มีพื้นที่ 30 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 205,000 | - | - | - | 1 หลัง | มีมีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลางเพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 76 เสนอใหม่ | โครงการซ่อมแซมต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านโนนนาดีเพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านโนนนาดี จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 150,000 | - | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านเพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 77 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโนนนาดีหมู่ที่ 5 (สายบ้านโนนนาดี – สี่แยกดินทรายอ่อน) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก ลดปัญหาฝุ่นละออง | ก่อสร้างถนน คสล. ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 280 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,400 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต. ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 700,000 | - | - | - | 1,400 ตร.ม./ยาว 280เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 78 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานสายโคกป่ากุง หมู่ที 6 - ดินทรายอ่อน ต.หัวนา |  | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรัง กว้าง 4 ม. ผิวจราจร 4 ม. ยาว 1,400 ม. หรือมีพื้นผิวจราจร 5,600 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. Dai 0.60 ม. 3 จุด (ตามแบบ อบต.กำหนด) |  | 302,000 | - | - | - | - | 1,400 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 79 | โครงการวางท่อประปารอบหมู่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 |  | เพื่อวางท่อประปาหมู่บ้านใหม่ ให้มีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | วงท่อประปาหมู่บ้าน (ตามแบบ อบต. กำหนด) |  | - | 100,000 | - | - | - | 1,000 เมตร | ประชาชนบ้านโคกป่ากุงมีน้ำประปาใช้ที่ไหลสะดวกทั่วถึงทุกหลังคาเรือน | อบต. (กองช่าง) |
| 80 | โครงการซ่อมแซมเสริมหินลูกรัง/ลงหินคลุกถนนเพื่อการเกษตรบ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 |  | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร หมู่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 (ตามแบบ อบต. กำหนด) |  | 10,000 | 100,000 | - | - | 100,000 | 2,000 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 81 (1) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าเพื่อการเกษตร ในเขตพื้นที่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 |  | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูงพร้อมติดตั้งหม้อแปลง เพื่อการเกษตร (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) |  | - | - | 250,000 (สายโคกป่ากุง-ลาดเหนือ) | 150,000 (สายโคกป่ากุง-ดินทรายอ่อน) | - | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรเพิ่มมากขึ้น | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 82 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 สาย สายที่ 1 ถนนภายในหมู่บ้าน ถนนกว้าง 2.5 เมตร ยาว 71 เมตร หน้าเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 177.50 ตร.ม. สายที่ 2 ถนนภายในหมู่บ้านถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 60 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 240 ตร.ม. สายที่ 3 บ้านโคกป่ากุง ม.6 – บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา ถนนกว้าง 5 เมตร ยาว 85 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 415 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 450,000 | 450,000 | - | - | 3 จุด | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 83 | โครงการลงหินคลุกพร้อมบดอัดถนนลูกรังเพื่อการเกษตร บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 – บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ลงหินคลุกถนนลูกรังเพื่อการเกษตรพร้อมบดอัด ผิวจราจรกว้าง 4 เมตร ยาว 1,400 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 200,000 | 1 สาย | ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 84 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลุก บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 (ถนนสายบ้านโคกป่ากุง –บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานพร้อมลงหินคลิก ถนนกว้าง 7.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. (รวมไหล่ทาง) ยาว 1,400 ม. มีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 8,400 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. ø 0.60 ม. จำนวน 12 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 540,000 | - | - | - | 8,400 ตร.ม./ยาว 1,400เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 85 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านโคกป่ากุง หมู่ที่ 6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. กว้าง 5.00 ม. ยาว 60 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 160,000 | - | - | - | 300 ตร.ม./ยาว 60 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนา บ้านโคกบุ่งบก หมู่ที่ 7 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 86 | อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านบุ่งบก ม.7 (สายบ้านนางอุดมและบ้านนายสมพงษ์) | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือน | ขยายเขตไฟฟ้าภายในหมู่บ้าน (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | 132,000 | - | - | - | - | ไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตรเพิ่มขึ้นเพิ่มปัจจัยการผลิตมากขึ้น | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้และเข้าถึงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้าน | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู |
| 87 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนน สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | วางท่อระบายน้ำ คสล. (อัดแรงชั้น 3) ขนาด Ø 0.40 ม. พร้อมบ่พัก (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 240,000 ยาว 150 ม. | 240,000 ยาว 150 ม. | 300,000 ยาว 217 ม. | 300,000 ยาว 217 ม. | 300,000 ยาว 217 ม. | ลดปัญหาน้ำท่วมขังในหมู่บ้าน | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 88 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่น ๆ ในหมู่บ้าน | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมจำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | 250,000 | 250,000 | - | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมหมู่บ้านที่สะดวกสบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่น ๆ | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 89 (2) | อุดหนุนโครงการ ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) | - | 150,000 (สายวัดป่าหนองหิน) | 100,000 (สายหนองปิง-โคกม่วง) | 100,000 (ลำพะเนียง) | 100,000 (ตาดไฮ) | 1 สาย/ปี | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการของราษฎร หมู่ที่ 7 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 90 | ก่อสร้างลานคอนกรีตรอบเมรุ (ฌาปนกิจสถานหมู่บ้าน) บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีบริเวณสถานที่ฌาปนกิจสถานชุมชนที่มีความเหมาะสม | ก่อสร้างลาน คสล. ฌาปกิจสถานหมู่บ้าน 1 แห่ง ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 60 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,500 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 300,000 | 300,000 | - | - | 1 แห่ง | บ้านบุ่งบกมีบริเวณสถานที่ฌาปนกิจสถานชุมชนที่มีความเหมาะสม | อบต. กองช่าง |
| 91 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังรอบหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบาย | ก่อสร้างถนนลูกรังขนาด กว้าง 4 ม. ยาว 438 ม. | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 438 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง) |
| 92 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุกพร้อมบดอัดถนนสายบ้านบุ่งบก- วัดป่าหนองหิน หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้ขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร โดยลงหินคลุกพร้อมบดอัด ถนนกว้าง 4เมตร ยาว 1,00 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 210,000 | 210,000 | - | - | 1,000 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้เพื่อการเกษตรที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 93 | โครงการขยายติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่ บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน -จำนวน 10..จุด | - | - | - | 50,000 | 50,000 | 10 จุด | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |
| 94 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ถนนสายรอบหมู่บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล.กว้าง 4 เมตร ยาว 150 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 600 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 0.40×1.00 เมตร จำนวน 12 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 300,000 สายรอบหมูบ้าน | - | - | - | 150 เมตร | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 95 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 ขนาดถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 120 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 66,000 | - | - | - | - | 118 เมตร | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 96 (1) | โครงการก่อสร้างถนน คสล.บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 (สายวัดป่าหนองหิน – บ้านดอนหัน ต.หัวนา) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคสล. กว้าง 4.00 ม.ยาวรวม 118 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 เมตรหรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 472 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 250,000 | - | - | 472 ตร.ม./ 118 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 97 (3) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำภายในหมู่บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังในพื้นที่หมู่บ้านบุ่งบก | ขยายเขตไฟฟ้าเข้าถึงmทุกหลังคาเรือน (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | - | - | 100,000 | - | - | 1 สาย | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) |
| 98 สะสม | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีต หนา 4.0 ซม. จำนวน 3 จุด บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | จุดที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 100 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 500 ตร.ม. จุดที่ 2 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 180 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 720 ตร.ม. จุดที่ 3 ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 285 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 1,140 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 700,000 | - | - | - | 2,360 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 99 ใหม่ | โครงการก่อสร้างถนน คสล. บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7สายบ้านบุ่งบก –บ้านหนองปิง (ต.โคกม่วง) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 215 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 860 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 450,000 | - | 860 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 100 (1) | อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูงเพื่อการเกษตร บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้า ถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/แรงสูงเพื่อการเกษตร พร้อมหม้อแปลง ไฟฟ่า (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด) | 450,000 | 450,000 (สาย ศพด.-เมรุ) | 240,000 (สาย ศพด.-เมรุ) | 100,000 (สะพาน-ห้วยกุด) | 100,000 | 1 สาย/ปี | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู |
| 101 | ซ่อมแซมประปาพร้อมระบบประปาหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านใหม่ให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคเพียงพอตลอดปี | เปลี่ยนถังบรรจุน้ำ ระบบความคุมไฟและระบบท่อพร้อมอุปกรณ์ (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำประปาใช้เพียงพอต่อความต้องการตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |
| 102 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายจากหมู่บ้านหน้าวัด-ไปสะพานไม้ หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนน คสล. ขนาดกว้าง 5 ม. ผิวจราจร 4 ม หนาเฉลี่ย 0.15 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 300,000 | - | 545 เมตร | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 103 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | ขยายเขตติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน-จำนวน 3 จุด | 10,000 | 10,000 | - | - | - | 3 จุด | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 104 | โครงการเทลาน คสล. รอบเมรุป่าช้า บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้มีบริเวณสถานที่ฌาปนกิจสถานชุมชนที่มีความเหมาะสม | เทลาน คสล. มีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 655 ตร.ม.หนาเฉลี่ย 0.10 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 266,000 | - | - | - | 1 แห่ง | บ้านห้วยหามต่างมีบริเวณสถานที่ฌาปนกิจสถานชุมชนที่มีความเหมาะสม | อบต. กองช่าง |
| 105 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมพร้อมต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านห้วยหามต่างหมู่ที่ 8 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ | ปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคม จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 100,000 | - | - | - | - | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมหมู่บ้านที่สะดวก สบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 106 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 ขนาดถนนคอนกรีตกว้าง 4.00 เมตร ยาว 48.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 192 ตารางเมตร (รายละเอียดตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | - | 1 สาย | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 107 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกป่าช้าบ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 – โคกสูง | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนลูกรังกว้าง 5 ม. ยาว 1,000 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 5,000 เมตร พร้อมวางท่อขนาด Ø 0.40 เมตร | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 1,000 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรที่สะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง)) |
| 108 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ร่องระบายน้ำขนาด Dai 0.60 เมตร ยาว 100 เมตร(ร่องฝาปิด) | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 100 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 109 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานจากสะพานห้วยลำพะเนียง ม.8 –บ้านดอนหัน ต.หัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนลูกรังกว้าง 6 ม. ยาว 2,000 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 500,000 | 500,000 | 2,000 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรที่สะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง)อบจ. กรมฯ |
| 110 | โครงการปรับปรุงระบบประปาภายในหมู่บ้าน บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ระบบน้ำประปาหมู่บ้านใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ | วางท่อประปาหมู่บ้านขนาด 2 นิ้ว ยาว 1,000 เมตร(ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | - | 100,000 | 100,000 |  | ประชาชนบ้านห้วยหามต่างมีน้ำประปาใช้ที่ไหลสะดวกเข้าถึงทุกหลังคาเรือน | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 111 | โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามลำพะเนียง บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีสะพานใช้ข้ามลพะเนียงเพื่อขนถ่านพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็วปลอดภัย |  | ผิวจราจรกว้าง 7 เมตร ช่วง (9+10+10+9) ยาว 38 ม. (ไม่มีทางเท้า) (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 3,181,000 | 3,181,000 | - | - | - | 1 แห่ง | ประชาชนมีความสะดวกรวดเร็วในการเดินทางเพื่อทำการเกษตร | อบต. (กองช่าง)อบจ. กรมฯ |
| 112 (3) | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. สายภายในหมู่บ้านข้างละ 1 เมตร บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก |  | ขยายผิวถนนกว้าง 1 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | 150,000 | 250,000 | 250,000 | 500 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 113 (2) | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 (สายหน้าวัด-รอบหมู่บ้านทางทิศเหนือ) |  | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 400ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 210,000 | - | - | 400 ตร.ม. | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 114 | โครงการซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำพะเนียง บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้สะพานไม้ข้ามลำพะเนียงมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้สัญจรไปมา |  | ซ่อมแซมสะพานไม้ข้ามลำพะเนียง จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบที่ อบต.กำหนด) | 200,000 | 100,000 | - | - | - | 1 แห่ง | เพื่อให้สะพานไม้ข้ามลำพะเนียงมั่นคงแข็งแรงมีความปลอดภัยต่อเกษตรกรผู้สัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 115 ใหม่ | โครงการต่อเติมศาลาพักญาติ พร้อมห้องน้ำเมรุป่าช้า บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ต่อเติมศาลาพักญาติ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 300,000 | 1 หลัง | มีศาลาพักญาติที่สะดวก สบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 116 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 (จำนวน 2 จุด) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 ถนนสาย ศพด.บ้านห้วยหามต่าง – ป่าช้า ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 165 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 660 ตร.ม. จุดที่ 2 ถนนสายบ้านห้วยหามต่าง – ลำพะเนียง ถนนกว้าง 4.00 ม. ยาว 167 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นผิวจราจรไม่น้อยกว่า 668 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 700,000 | - | - | - | 1,328 ตร.ม./ | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 117 ใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรัง บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 (สายหน้าบ้านแม่สนิตย์ – หน้าบ้านแม่นที) | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม. ยาว 1,500 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 7,500ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 420,000 | 7,500 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 118 ใหม่ | โครงการปรับปรุงถนนโดยการลงหินคลุก จำนวน 2 จุด บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | จุดที่ 1 สายหน้าสะพานลำพะเนียง-ดอนหัน ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม.ระยะทางยาว 1,000 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 5,000 ตร.ม. จุดที่ 2สายห้วยหามต่าง – หนองโน ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม.ระยะทางยาว 1,200 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 6,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 700,000 | 11,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา |  | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 119 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง |  |  | ก่อสร้างร่องระบายน้ำสายบ้านนางหนูเตียน ขนาด Dai 0.40 ม.พร้อมบ่อพัก คสล.ยาว 567 ม. (ตามแบบอบต.กำหนด) | 680,400 | 680,400 | - | 680,400 | - | 567 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 120 | โครงการปรับปรุงซ่องแซมรางระบายน้ำเดิมพร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อซ่อมแซมร่องระบายน้ำ/ฝาร่องระบายน้ำที่ชำรุด |  |  | ปรับปรุงรางระบายน้ำเดิม พร้อมวางท่อ คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 ฝาคอนกรีตเสริมเหล็กปิดรางระบาย ขนาด 0.50x0.60 เมตร จำนวน 640 ฝา พร้อมวางท่อ คสล.ศก. 0.40เมตร ยาว 170 เมตร พร้อม บ่อพัก คสล.จำนวน 8 บ่อ (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | 270,000 | - | - | - | - | 170 เมตร | ร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านอยู่ในสภาพที่การได้น้ำไหลได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 121 | อุดหนุนโครงการขยายไฟฟ้าเพื่อการเกษตรบ้านลาดเหนือ-เมรุป่าช้า หมู่ที่ 9,ร่วมหมู่ที่1,13 |  |  | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู (โดยอุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมภาค จ.หนองบัวลำภู) | 100,000 | 220,000 | 30,000 | - | - | .. | ประชาชนมีไฟฟ้าใช้ในพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้า จ.หนองบัวลำภู |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 122 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน จำนวน 6 จุด ถนนกว้าง 4 เมตร ยาวรวม 315 ม. (สายบ้านหนูลักษณ์) จุดที่ 1 ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 27 ม. หนา 0.15 ม.(40,500) (สายบ้าหนูลักษณ์) จุดที่ 2 ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 30 ม. หนา0.15 ม. (45,000) (สายบ้านนายบุญล้อม) จุดที่ 3 ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 16 ม. หนา 0.15 ม.(24,000 )(สายบ้านนางบุญยีน) จุดที่ 4 ถนนกว้าง 3 ม.ยาว 15 ม. หนา0.15 ม. (22,500) (นางคำผ่อน) จุดที่ 5 ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 100 ม. หนา 0.15 ม.(200,000) (สายบ้านนายบุญส่ง) จุดที่ 6 ถนนกว้าง 4 ม.ยาว 127 ม. หนา0.15 ม. (254,000) (บ้านนางแถว) | 495,000 | 495,000 | - | - | 495,000 | 6 สาย | ประชาชนมีถนนสัญจรไปมาที่สะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 123 | โครงการต่อเติมศาลาประชาคม พร้อมก่อสร้างหอกระจายข่าวบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อต่อเติมศาลาประชาคมให้มีขนาดกว้างขึ้น | ต่อเติมศาลาประชาคมพร้อมก่อสร้างหอกระจายข่าว (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | - | - | - | 195,000 | - | 1 หลัง | ได้ศาลาประชาคมหมู่บ้านใช้ทำกิจกรรมต่างๆ ได้เอนกประสงค์ | อบต. (กองช่าง) |
| 124 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังไปยังเมรุ ป่าช้า – อบต.พร้อมลงท่อระบายน้ำ 4 จุด หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนลูกรัง กว้าง......6.......ม.ยาว...800....ม. ผิวจราจร.....4.........ม. | - | 150,000 | - | - | - | 800 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 125 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังบ้านลาด-ห้วยตาดโตน ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | บุกเบิกถนนลูกรัง กว้าง...5...ม.ยาว 3,000 ม. พร้อม ลงท่อระบายน้ำ | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 3,000 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 126 | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้าน พร้อมท่อ คสล. จากหน้าบ้านนางสุภาพร ชัยศรี บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 –บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็วมีถนนที่มั่นคงถาวร | ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 130 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร มีพ้นที่ผิวจราจร 650 ตารางเมตร พร้อมวางท่อ คสล.(อัดแรงชั้น3) ขนาด 0.40 x 1.00 เมตร และบ่อผักฝาตะแกรงเหล็ก (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 416,000 | - | - | - | 130 เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ |  | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 127 | โครงการบุกเบิกถนนสายลาดเหนือ ไป ท่าวังเวิน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็วมีถนนที่มั่นคงถาวร |  | ถนนกว้าง 6 เมตร ผิจราจร 4 เมตร ระยะทางยาว 1,000 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 4,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 1,000เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 128 (1) | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติกคอนกรีตภายในหมู่บ้าน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก |  | ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 250 เมตร หนา 0.04 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า1,000 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 300,000 | - | - | 1,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 129 | โครงการปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตรโดยการลงหินคลุก หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบายรวดเร็วมีถนนที่มั่นคงถาวร |  | ปรับปรุง/ซ่อมแซมถนนลูกรังโดยลงหินคลุกถนนกว้าง 4 ม. ระยะทางยาว 1,500 เมตร มีพื้นที่ผิวจราจร 6,000 ตารางเมตร (แบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | - | - | 150,000 ลาดเหนือ-วัดป่าหนองบุ่งคล้า | 150,000 สายบ้านลาดเหนือ – โสกวัวตาย – ดอนโปร่ง | 1,500เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 130 (2) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรภายเขตหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 (ตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) |  | - | 34,000 (สายข้างสหกรณ์หัวนา) | 150,000 3 สาย -สายสหกรณ์ -สายหลังสหกรณ์ -ในหมู่บ้าน | 100,000 | 100,000 |  | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรของราษฎร หมู่ที่ 9 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 131 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 จำนวน 8 จุด จุดที่ 1 ถนนสายบ้านนางหนูลักษณ์ ถนนกว้าง 2.50 ม.หนา 0.15 ม. ยาว 28 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 70 ตร.ม. จุดที่ 2 ถนนสายบ้านนายบุญล้อม ถนนกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 28 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 70 ตร.ม. จุดที่ 3 ถนนสายบ้านนางบุญยืน ถนนกว้าง 2.50 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 24 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 60 ตร.ม. จุดที่ 4 ถนนสายบ้านนางคำผ่อน ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 17 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 51 ตร.ม. จุดที่ 5 ถนนสายบ้านนายบุญส่ง ถนนกว้าง 3.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 97 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 291 ตร.ม. จุดที่ 6 ถนนสายบ้านนางแกว ถนนกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 126 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 504ตร.ม. จุดที่ 7 ถนนสายบ้านนางทองเลื่อน ถนนกว้าง 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 60 ตร.ม. จุดที่ 8 ถนนสายบ้านหน้าบ้านนางสุภาพร ชัยศรี-บ้านกลางเหนือ ถนนกว้าง 5.00 ม. หนา 0.15 ม. ยาว 50 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 250 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 700,000 | - | - | - | 1,356 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 7 เสนอใหม่ | โครงการปรับปรุงดอนตาปู่ บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำใช้ในการอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบอบต.กำหนด) | - | - | -. | - | 200,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำอุปโภคในชุมชนหมู่บ้าน | อบต. กองช่าง |
| 8 เสนอใหม่ | โครงการลงหินคลุกถนน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 สายลาดเหนือ – ดอนตาปู่ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,000 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 5,000ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 300,000 | 5,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 9 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน บ้านลาดเหนือ หมู่ที่ 9 สายท่าวังเวิน-เทศบาลหัวนา | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม. ระยะทางยาว 1,500 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 7,500ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 400,000 | 7,500 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118 | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน กลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาดท่อ ∅ 0.40 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.ยาว 306 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | 459,000 | 459,000 | - | - | - | 306 เมตร/ปี | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 3 ข้อ บัญญัติ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 4.0 ซม. สายภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 5 ม. (รวมไหล่ทาง) ระยะทางยาว 310ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,550 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 450,000 | - | - | 1,550 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 120 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตร จำนวน 2 สาย บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตรและขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกสบาย | บุกเบิกถนนลูกรัง จำนวน 2 สาย สายที่1 สายนาพ่อสุรพล-นาพ่อแปลง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 500 เมตร สายที่ 2 สายนาพ่อบุญสงฆ์ – โคกขวาง ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 700 เมตร | - | 465,000 |  | 465,000 | 465,000 | 2 สาย | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนให้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งข้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 121 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน พร้อมลงหินคลุกเป็นบางจุด สายแยกหลังเมรุบ้านกลางเหนือ ม.10–บ้านโคกป่ากุง หมู่ที 6 - บ้านดินทรายอ่อน ต.หัวนา |  | ก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐานถนนกว้าง 7 เมตร ผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ระยะทางยาว 1,850 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 2,400 ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น3 (0.60×1.00 ม.) จำนวน 20ท่อน, วางท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 (0.40×1.00 ม.) จำนวน 30 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 450,000 |  | - | - |  | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนให้สัญจรไปมาสะดวกสบายยิ่งข้น | อบต. (กองช่าง) |
| 122 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอุบัติเหตุบนถนน | ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะภายในหมู่บ้าน-จำนวน 8..จุด | - | 30,000 | - | 30,000 | 30,000 | 8 จุด | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |
| 123 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ราษฎรมีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงตำเพื่อการเกษตรภายในเขตพื้นที่บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 รายละเอียดประมาณการตามการไฟฟ้าภูมิภาค | - | - | 100,000 (สายศาลาประชาคม-นานายสมบูรณ์) | 100,000 | 100,000 | 1 สาย /ปี | เกษตรกรมีไฟฟ้าเข้าถึงเพื่อใช้ในการทำการเกษตร | อบต. (กองช่าง)การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.นภ. |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 124 | โครงการขยายไหล่ถนน คสล.ภายในหมู่บ้านกลางเหนือ หมู่ที่10 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 1 เมตร ผิจราจร 1 เมตร ระยะทางยาว 500 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | - | - | 250,000 | 250,000 | 500เมตร | ประชาชนมีถนนที่ใช้สัญจรขนส่งพืชผลทางการเกษตรสะดวกรวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 1 สะสม | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 4.0 ซม. บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10สายบ้านกลางเหนือ ม.10 – บ้านโคกป่ากุง ม.6 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | จุดที่ 1 ถนนกว้าง 5.00 ม. (รวมไหล่ทาง) ระยะทางยาว 245 ม. หนาเฉลี่ย 0.04 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,225ตร.ม. จุดที่ 2 ถนนกว้าง 5.00 เมตร ยาว 60 เมตร พื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 300 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 413,000 | - | - | - | 1,525 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่น |
| 2 สะสม | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก จำนวน 2 จุด ภายในหมู่บ้านบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 105 เมตร จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40x1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ความยาวรวม 42 เมตร (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | 287,000 | - | - | - | 147 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่นกรมฯ |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านกลางเหนือ ม.10 – สามแยกบ้านลาดเหนือ ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 200 ม. หนา .0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,000 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม.(ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | - | 530,000 | - | 1,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่นกรมฯ |
| 5 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีตบ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายบ้านกลางเหนือ ม.10 – สามแยกบ้านลาดเหนือ ม.9 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6.00 ม. ผิวจราจร 6.00 ม. หนาเฉลี่ย 0.40 ม. ยาว 1,000 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 6,000ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 2,700,000 | 6,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่นกรมฯ |
| 6 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายศาลาประชาคม-นานายสมบูรณ์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 200 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 1,200 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 636,000 | 1,200 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 7 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังมาตรฐาน บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 สายนานายสมบูรณ์-นานายบุญสงฆ์ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 7.00 ม. ผิวจราจรกว้าง 6.00 ม. ระยะทางยาว 1,000 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า6,000ตร.ม.พร้อมวางท่อ คสล. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 300,000 | 6,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 127 | โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | โครงการก่อสร้างถนน คสล. ภายในหมู่บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 จำนวน 3 สาย สายที่ 1 สายสามแยกหน้าบ้านนายสันติ – หน้าบ้านนายมณเทียร ต่อสกุล ถนน คสล.กว้าง 4 ม. ยาว 84 ม. หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 336 ตร.ม. สายที่ 2 สายสามแยกหน้าโรงเรียนบ้านโคกน้ำเกี้ยง ถนนกว้าง 5 ม. ยาว 46 ม. หนา 0.15 ม.มีพื้นที่ผิวจราจร 230 ตร.ม. สายที่ 3 สายไปทางบ้านขนมจีน ถนนกว้าง 4 เมตร ยาว 62 ม หนา 0.15 ม. มีพื้นที่ 248 ตร.ม.(รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 450,000 | - | - | - | 192 ม. | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 128 | โครงการก่อสร้างถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายรอบวัดป่าบ้านโคกศรีเจริญ ม.11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมเพื่อการเกษตรที่ที่สะดวก | ก่อสร้างถนนลูกรังถนนกว้าง 4 ม. ผิวจราจร 4 ม.ยาว 876 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 3,504 ตร.ม.(ตามแบบแปลง อบต.กำหนด) | 170,000 | 170,000 | - | - | 170,000 | 876 เมตร | ประชาชนมีถนนเข้าถึงและขนส่งพื้นผลทางการเกษตรที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 3 ข้อ บัญญัติ | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านโคกศรีเจริญ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 210,000 | - | - | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมเพื่อใช้ในการจัดประชุมประชาคม หรือกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 130 | โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน โคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนน สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด 0.40*100 ม.ยาว ยาว 150 เมตร/ปี วางท่อขนาด 0.04 ม. |  | 250,000 | - | - | 250,000 | 150 เมตร/ปี | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง)) |
| 131 (2) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงทุกหลังคาเรือนและพื้นที่การเกษตรบ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ/สูง จำนวน 1-2 สาย (รายละเอียดตามประมาณการของการไฟฟ้าภูมิภาค จ.หนองบัวลำภูกำหนด | 360,000 | 360,000 | 240,000 -สายฝายใหญ่ -สายแยกวัดป่า-ลำห้วย | 150,000 | 150,000 | 20 ต้น | ประชาชนมีไฟฟ้าเข้าทั่วถึงทุกหลังคาเรือน และพื้นที่การเกษตร | อบต. (กองช่าง) |
| 132 | โครงการขยายไหล่ทางถนน คสล.สายหน้าศาลาประชาคมบ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้ประชาชนมีถนน คสล.ที่มีผิวจราจรที่กว้างขึ้นและมีความสะดวก สบายในการสัญจรไปมาลดปัญหาฝุ่นละออง | ขยายถนนคสล.ภายในหมู่บ้านขนาดกว้างข้างละ 1.00 เมตร ยาว 320 เมตร | - | 150,000 | - | - | 150,000 | 320เมตร | ถนนคสล.มีขนาดผิจราจรที่กว้างขึ้น การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 133 | โครงการซ่อมแซมร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนสายต่างๆ สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ปรับปรุงซ่อมแซมร่องระบายน้ำฝาร่องระบายน้ำที่ชำรุด | - |  | - | 200,000 | 200,000 |  | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 134 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคม ประจำหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซม/ต่อเติมศาลาประชาคมหมู่บ้านเพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมและต่อเติมศาลาประชาคมจำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | - | - | 150,000 | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมหมู่บ้านที่สะดวกสบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่น ๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 135 | โครงการติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในหมู่บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อให้มีแสงสว่างตามท้องถนนสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน ลดอุบัติเหตุบนถนน | ติดตั้ง/ขยายเขตไฟฟ้าแสงสว่างภายในหมู่บ้าน | - | - | - | 100,000 | 100,000 | ปชช มีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน | สร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินลดอุบัติเหตุบนถนน | อบต. (กองช่าง) |
| 136 | โครงการขยายต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ส หนองฝายใหญ่ บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อกักเก็บน้ำในลำห้วย สร้างระบบการระบายน้ำ และป้องกันการชะล้างหน้าดิน | ต่อเติมบล็อกคอนเวิร์ส ขนาดกว้าง 2.5 ม. ยาว 5 ม. (ตามแบบแปลง อบต.กำหนด) | - | 100,000 | - | - | 100,000 | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 137 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ข้ามลำห้วยหามต่าง บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 | เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดินป้องกันการพังทลายของถนน ป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน | ก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 350,000 | - | 350,000 | 350,000 | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |
| 138 สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ 11 สายโรงขนมจีน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล.ถนนกว้าง 4.00 เมตร ยาว 260 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 1,040 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 540,000 | - | - | - | 1,040 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 2 เงิน สะสม | โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สาย บ้านโคกศรีเจริญ ม.11 | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 สายยาว 95 ม. | - | 160,000 | - | - | - | 95 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 5 เสนอใหม่ | โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยการปูผิวแอสฟัลท์ติก คอนกรีตหนา 4.0 ซม.บ้านโคกศรีเจริญ หมู่ที่ 11 สายวัดป่าโคกศรีเจริญ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจร 4.00 ม. ระยะทางยาว 500 ม. มีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 2,000ตร.ม. (ตามแบบ อบต. กำหนด) | - | - | - | - | 600,000 | 2,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่น |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 139 | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. ภายในหมู่บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้การระบายน้ำสะดวกรวดเร็วและป้องก้อนน้ำท้วม | วางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 วางท่อระบายน้ำ คสล.(อัดแรงชั้น3) ขนาด 0.40×1.00 เมตร พร้อมบ่อพัก คสล. จำนวน 33 บ่อ ความยาวรวม 325 เมตร จุดที่ 2 วางท่อระบายน้ำ คสล.(อัดแรงชั้น3) ขนาด 0.40×1.00 ม. พร้อมบ่อพัก คสล.จำนวน 4 บ่อ ความยาวรวม 50 ม. (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งาม กำหนด) | - | 450,000 | - | - | - | 375เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 2 ข้อ บัญญัติ (1) | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมบ่อพักภายในหมู่บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | วางร่องระบายน้ำภายในหมู่บ้าน จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 หน้าวัดสามัคคีธรรมยาว 25 ม. จุดที่ 2ข้างบ้านนายวรชัย โพธิรัต ยาว 20 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 100,000 | - | - | 45 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 140 (3) | โครงการย้ายหอถังประปาหมู่บ้าน พร้อมขุดเจาะบ่อบาดาล พร้อมติดตั้งระบบแรงดันน้ำ บ้านใหม่โพธิ์ทองหมู่ที่ 12 | เพื่อย้ายหอถังประปามาจุดใหม่ให้มีน้ำประปาใช้ทั่วถึงทุกหลังคาเรือนในหมู่บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 12 | ย้ายประปาโครงเหล็ก พร้อมเจาะบ่อบาดาลขนาด 6 นิ้ว ก.3*3*10.80 ม.พร้อมก่อสร้างฐานคอนกรีต(ตามแบบ อบต.กำหนด) | 250,000 | 250,000 | 250,000 | - | - | ปชช.มีน้ำประปาใช้ทั่วถึงและเพียงพอตลอดปีเพิ่มขึ้น 80 % | ราษฎรบ้านใหม่โพธิ์ทองมีน้ำประปาใช้อุปโภคบริโภคอย่างทั่วถึงและเพียงพอตลอดปี | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 141 | โครงการถนน คสล.ภายในหมู่บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 4 ม.ยาว 106 ม. หนาเฉลี่ย 015 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 424 ตร.ม. | - | 220,000 | 220,000 | - | - | ... เมตร/ปี | การคมนาคมสะดวกลดปัญหาฝุ่นละออง | อบต. (กองช่าง) |
| 142 | โครงการก่อสร้างลาน คสล.เอนกประสงค์หน้าวัดสามัคคีธรรม ม. 12 | เพื่อให้มีลาน คสล.อเนกประสงค์ประจำหมู่บ้าน ที่ใช้ประกอบกิจกรรมต่างๆ | ลาน คสล.ขนาดกว้าง 25 ม. ยาว 25 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 600 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 300,000 | 300,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีลานเอนกประสงค์ในการประกอบกิจกรรมของหมู่บ้าน | อบต. (กองช่าง) |
| 143 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังรอบสนามกีฬากลางตำบลป่าไม้งามบ้านใหม่โพธิ์ทองหมู่ที่ 12 | เป็นถนนเพื่อการเกษตรและพื่อให้สนามกีฬากลางตำบลมีแนวเขตแน่นอนป้องกันการบุกรุก | บุกเบิกถนนลูกรัง กว้าง..6...ม. ผิวจราจร 5 ม.ยาว.1,500.เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ม.ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 1,500เมตร | สนามกีฬากลางตำบลมีแนวเขตแน่นอนป้องกันการบุกรุก | อบต. (กองช่าง) |
| 144 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน ใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนในพื้นที่หมู่บ้านใช้คมนาคมที่สะดวกสบาย | ถนนสายหลังบ้านแม่หนักถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 5ม.ยาว 500 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 2,500 ม. ตามแบบ อบต.กำหนด |  |  | - | 100,000 | 100,000 | 500 เมตร | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 145 | โครงการบุกเบิกถนนสายกุดโพธิ์- รอบหนองกุดโพธิ์ตอนล่าง บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | บุกเบิกถนนลูกรังกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 5 ม.ยาว 2,000 ม. หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตร.ม. | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 1,000 เมตร | พื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีถนนที่ใช้สัญจรไปมาสะดวกสบายขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 146 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอนเวิร์ส ถนนสายบ้านใหม่โพธิ์ทอง-บ้านดอนหัน ม.12 | เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน/การพังทลายของถนน ป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน | บล็อกคอนเวิร์ส (ตามแบบแปลง อบต.กำหนด) | - | 262,000 | - | 262,000 | 262,000 | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |
| 147 (2) | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตรภายในเขตหมู่บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 (รายละเอียดตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) | - | - | 100,000 (สายหนองหูลิง) | 100,000 (สายนาแพง – หนองหนัง) | 100,000 | 1 สาย/ปี | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการของราษฎร บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 5 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านใหม่โพธิ์ทอง หมู่ที่ 12สายบ้านนายสมยง ประวันไว – บ้านสายคูณ | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 4 ม. ยาว 50.ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 200 ตร.ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 104,000 | - | 200 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| โครงการพัฒนาบ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 150 | โครงการถนน คสล. เส้นทางเข้าเมรุ (ฌาปนกิจสถาน) บ้านลาด ร่วม 3 ชุมชน หมู่ที่ 1,9,13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกมั่นคงถาวร | ก่อสร้างถนน คสล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 5 ม. ผิวจราจร 5 ม. หนาเฉลี่ย 0.15 ม. ยาว 164 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 820 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด). | 410,000 | 410,000 | - | - | - | 164 เมตร | เส้นทางเข้าเมรุของชุมชนหมู่บ้านมีความสะดวยยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 151 | โครงการซ่อมแซมถนนลูกรังเพื่อการเกษตร สายนานายสมัย –บ้านนายทองคูน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร กว้าง 5 ม. ระยะทางยาว 2,000 ม. | 100,000 | 100,000 | - | - | - | 2,000 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวกขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 152 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกนานางหนม ละหอม – แยกนาแม่หัน หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6 ม. ผิวจราจร 5 ม. ยาว 1,500 ม.หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 7,500 ตร.ม. ตามแบบ อบต.กำหนด | - | 150,000 | 150,000 | - | - | 1,500 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 153 | โครงการปรับปรุงถนนลูกรังโดยการลงหินคลุก ถนนเพื่อการเกษตร สายบ้านแม่ดอกไม้ บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมหรือขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวกรวดเร็ว | ถนนลูกรังกว้าง 6.00 เมตร ผิวจราจร 5.00 เมตร ระยะทางยาว 550 เมตร มีพื้นที่ผิวไม่น้อยกว่า 2,750 ตร.ม. พร้อมวางท่อ คสล. อัดแรงชั้น 3 ขนาด 0.40×1.00 เมตร จำนวน 8 ท่อน (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 330,000 | - | - | - | ... | ประชาชนมีถนนคมนาคมขนถ่ายพืชผลทางการเกษตรที่สะดวก รวดเร็ว | อบต. (กองช่าง) |
| 154 (2) | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 (สายบ้านแม่พานคำ – แม่หนูขาว) | เพื่อให้การระบายน้ำตามถนนในหมู่บ้าน สะดวกรวดเร็วและป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำสาย ขนาดDai 0.60 เมตร ยาว 88 เมตร (แบบร่องระบายน้ำ) | - | - | 150,000 | - | - | 88 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 5 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างร่องระบายน้ำ คสล. ภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13สายบ้านแม่เกษร – บ้านพ่ออุเทน | เพื่อให้ระบายน้ำได้อย่างสะดวกป้องกันปัญหาน้ำท่วมขัง | ก่อสร้างร่องระบายน้ำ ขนาด Dai 0.40เมตร ยาว 200 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 360,000 | - | 200 เมตร | ทำให้การระบายน้ำตามผิวจราจรได้สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 155 | โครงการวางท่อระบายน้ำถนนสามแยกข้างที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | เพื่อป้องกันการน้ำกัดเซาะของน้ำซึ่งเป็นสาเหตุทำให้ถนนขาดในฤดูฝน | วางท่อระบายน้ำขนาด... จำนวน 8 ท่อน Dai 0.40 ม. | - | 50,000 | - | - | - | 8 ท่อน | มีท่อระบายน้ำที่สามารถป้องกันการกัดเซาะของถนนได้ | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 156 (1) | โครงการก่อสร้างศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีศาลาประชาคมประจำหมู่บ้านลาดกลางที่ใช้ในการจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ | ก่อสร้างศาลาประชาคมหมู่บ้านลาดกลาง จำนวน 1 หลัง (ตามแบบแปลน อบต.กำหนด) | - | - | 350,000 | - | - | 1 หลัง | มีศาลาประชาคมประจำที่ใช้ในการจัดประชุม หรือกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 157 | โครงการก่อสร้างหอกระจายข่าวหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้มีหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านสำหรับระชาสัมพันธ์ข้อมูลข่าวสาร | ก่อสร้างหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้านเสาโครงสร้างเหล็ก พร้อมเครื่องขยายเสียง (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 90,000 | - | - | - |  | มีหอกระจายข่าวได้ยินทั่วถึงทุกคน | อบต. (กองช่าง) |
| 158 | โครงการบุกเบิกถนนลูกรังเพื่อการเกษตรสายแยกป่าช้าห้วยหามต่าง – โคกสูง -ตาดโตน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 6 ม. ยาว 1,500 ม. | - | - | - | 200,000 | 200,000 | 1,500 เมตร | ประชาชนมีถนนคมนาคมที่สะดวก | อบต. (กองช่าง) |
| 159 | โครงการก่อสร้างบล็อกคอน-เวิร์สถนนสายบ้านลาดใต้-หนองผักแว่น ม. 13 | เพื่อป้องกันการชะล้างหน้าดิน/การพังทลายของถนน ป้องกันถนนขาดยามหน้าฝน | บล็อกคอนเวิร์ส 1 แห่ง (ตามแบบแปลง อบต.กำหนด) | - | - | - | 262,000 | 262,000 | 1 แห่ง | ประชาชนได้รับความสะดวกในการสัญจรไปมา | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 160 | อุดหนุนโครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร บ้านลาดกลาง หมู่ 13 | เพื่อให้มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่การเกษตร | ขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำเพื่อการเกษตร ภายในเขตพื้นที่หมู่บ้านลาด หมู่ที่ 13 (ตามประมาณการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค จ.หนองบัวลำภู กำหนด) | - | 30,000 (สายเมรุ) | - | - | - | 1 สาย | มีไฟฟ้าเข้าถึงพื้นที่ทำการของราษฎร หมู่ที่ 13 | อบต. (กองช่าง) การไฟฟ้าฯ |
| 1 เงิน สะสม | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 2 จุด จุดที่ 1 สายเมรุบ้านลาดถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 147 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 735 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. จุดที่ 2 สายหอประปา ถนนกว้าง 5.00 ม. ยาว 118 ม. หนา 0.15 ม. หรือมีพื้นที่ผิวจราจรไม่น้อยกว่า 590 ตร.ม. พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 700,000 | - | - | - | 1,325 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 6 เสนอใหม่ | โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์รอบบริเวณศาลาประชาคม บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อจัดสภาพแวดล้อม ให้ร่มรื่น น่าอยู่ และปลอดภัย | จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | 200,000 | - | 1 แห่ง | ศาลาประชาคมมีความเป็นระเบียบร่มรื่น น่าอยู่และปลอดภัย | อบต. (กองช่าง) |
| 7 เสนอใหม่ | โครงการลงหินลูกรัง บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 สายแยกบ้านเฮียซุ่น-นานางหนูเปลี่ยน | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 5.00 ม. ผิวจราจร 5.00 ม. ระยะทางยาว 800 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 4,000 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 220,000 | 4,000 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 8 เสนอใหม่ | โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 สายบ้านนางหอม | เพื่อให้ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวก | ถนนกว้าง 4.00 ม. ผิวจราจร 4.00 ม. หนา 0.15 ม. ระยะทางยาว 100 ม. มีพื้นที่ผิวจราจร 400 ตร.ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 220,000 | 400 ตร.ม. | ประชาชนมีถนนใช้คมนาคมที่สะดวกรวดเร็วและปลอดภัย มากยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) อบจ., กรมฯ หน่วยงานอื่น |
| 9 เสนอใหม่ | โครงการต่อเติมศาลาพักญาติร่วม 3 ชุมชน บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อใช้เป็นที่จัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ ในหมู่บ้าน | ก่อสร้างศาลาพักญาติ จำนวน 1 หลัง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 250,000 | 1 หลัง | มีศาลาพักญาติที่สะดวก สบายในการจัดประชุมประชาคมหมู่บ้านและจัดกิจกรรมอื่นๆ | อบต. (กองช่าง) |
| 10 เสนอใหม่ | โครงการซ่อมแซมหอถังประปา บ้านลาดกลาง หมู่ที่ 13 | เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | ซ่อมแซมหอถังประปา จำนวน 1 แห่ง (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | - | - | 200,000 | 1 แห่ง | ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ | อบต. (กองช่าง) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 163 | โครงการต่อเติมอาคารที่ทำการสำนักงานทางทิศตะวันตก | เพื่อให้มีห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่มิชิด | ต่อเติมห้องเก็บวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 1 หลัง ตามแบบ อบต.กำหนด | - | - | 100,000 | - |  | 1 หลัง | อาคารสำนักงานมีห้องเก็บวัสดุ อุปกรณ์งานบ้านงานครัวที่มิชิดเป็นระเบียบ | อบต. (กองช่าง) |
| 164 | เทลานคอนกรีตบริเวณหน้าโรงจอดรถข้างอาคารช่างหลังเก่า | เพื่อความสะดวกในการเข้าออกโรงจอดรถ | มีขนาดพื้นที่ไม่น้อยกว่า 541 ตร.ม. | 250,000. | 250,000 | - | - |  | 541 ตร.ม. | ทำให้การเข้าออกโรงจอดรถสะดวกยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 165 | เทลานคอนกรีตบริเวณโรงจอดรถข้างอาคารสำนักงาน | เพื่อความสะดวกในการเข้าออกโรงจอดรถ | ขนาดพื้นที่ 171 ตร.ม. | 90,000.- | - | - | - |  | 171 ตร.ม. | ทำให้การเข้าออกโรงจอดรถสะดวกยิ่งขึ้น | อบต. (กองช่าง) |
| 166 | โครงการปรับปรุงโรงจอดรถดับเพลิงและรถกระเช้าพร้อมเทลานคอนกรีต | เพื่อให้รถดับเพลิงและรถกระเช้าวิ่งเข้าออกให้อย่างสะดวกทันเหตุการณ์ | โรงจอดรถกว้าง 6 ม. ยาว 15 ม. มีพื้นที่ 90 ตร.ม.พร้อมลานคอนกรีตขนาด 55 ตร.ม. | 150,000 | 150,000 | - | - |  | 15 เมตร | รถดับเพลิงและรถกระเข้าวิ่งเข้าออกสะดวกสบาย | อบต. (กองช่าง) |
| 167 | โครงการจัดทำป้ายชื่อ ศพด. แบบมาตรฐานของกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น ในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม | เพื่อให้ ศพด.มีป้ายชื่อที่เป็นมาตรฐานตามที่กำหนดและมีความสวยงาม | ป้ายศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด 1.50*2.60 เมตร (ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 ศูนย์/ปี | ศพด.มีป้ายชื่อ ศพด.ที่เป็นระเบียบแบบแผนมองเห็นได้ง่าย | อบต. (กองช่าง) (กอง การศึกษา) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน)

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 168 | โครงการปรับปรุงซ่อมแซมอาคารอเนกประสงค์เพื่อจัดทำสถานที่อ่านหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน”ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | เพื่อจัดทำสถานที่อ่านหนังสือหนังสือ "ท้องถิ่นรักการอ่าน” ประจำองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งามและเป็นห้องทำงานของผู้ดูแลและประจำสถานที่อ่านหนังสือท้องถิ่นรักการอ่าน | ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเอนกประสงค์ ณ ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล ป่าไม้งาม เพื่อจัดทำเป็นห้องสมุด "ท้องถิ่นรักการอ่าน” ขนาดกว้าง 10 เมตร ยาว 12 เมตรมีพื้นที่ใช้สอย 110 ตารางเมตร (ตามแบบ อบต.ป่าไม้งามกำหนด) | - | 360,800 | - | - | - | 1 แห่ง | มีห้องสมุดไว้บริการประชาชนและปฏิบัติงานเพื่อสอดคล้องตามแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ของคนไทย พ.ศ.2561-2564 | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 169 | โครงการก่อสร้างเสาธงชาติ พร้อมฐานพระพุทธรูป ศพด. ในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม | เพื่อให้เด็กนักเรียนได้ประกอบกิจการรมหน้าเสาธง | ก่อสร้างฐานรองเสาธงขนาด 2.50*2.40 เมตร พร้อมติดตั้งเสาธงชาติ ขนาดความสูง 8 เมตร พร้อมธงชาติ | - | - | - | 30,000 | 30,000 | 1 แห่ง/ศูนย์ | เด็กได้รับการส่งเสริมและปลูกฝังเป็นผู้มีความรักชาติ ศาสนาและพระมหากษัตริย์ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 170 | โครงการก่อสร้างรั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านป่าไม้งาม ม.2 | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบขอบชิด สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและทรัพย์สินของศูนย์ | ก่อสร้างรั้ว คสล.ความยาว 93 เมตร สูง 1.50 ม.พร้อมติดตั้งเหล็กดัดตลอดแนว (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 200,000 | 200,000 | - | - | 100,000 | 93 เมตร | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบขอบชิดสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและทรัพย์สินของศูนย์ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 171 | โครงการก่อสร้างผนังกั้นห้องครัว ศพด.บ้านป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้เป็นสัดส่วนและสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ | ก่อสร้างผนังกั้นห้องครัว จำนวน 1 ห้อง | - | - | - | 40,000 | 40,000 | 1 ห้อง | ศพด.บ้านป่าไม้งาม มีห้อง ครัวเป็นสัดส่วนและสะอาดเรียบร้อยถูกสุขลักษณะ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 172 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า ศพด.บ้าน ป่าไม้งาม หมู่ที่ 2 | เพื่อให้มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด. สร้างความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง 4 ม. ยาว 20 ม.หนาเฉลี่ย 0.15 ม. | - | 40,000 | - | 50,000 | 50,000 | 93 เมตร | มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด.บ้านป่าไม้งาม สร้างความสะดวกและปลอดภัย | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 173 | โครงการก่อสร้างระเบียงนั่งหน้าอาคารเรียน ศพด.บ้านโคกกลาง หมู่ที่ 4 | เพื่อให้เด็กและผู้ปกครองมีระเบียงนั่งเล่น/พักผ่อนหน้าอาคารเรียน | ก่อสร้างระเบียงขนาด กว้าง 60 ซม.ยาว 18 เมตร สูง 60 ซม.จำนวน 6 ช่อง ช่องละ 3 เมตร | 50,000 | 50,000 | - |  | 50,000 | 6 ช่อง | เด็กและผู้ปกครองมีระเบียงนั่งเล่น/พักผ่อนหน้าอาคารเรียน | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 174 | โครงการก่อสร้างโรงอาหาร ศพด.บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีโรงอาหารแยกเป็นสัดส่วนจากอาคารเรียนของศพด.สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย | ก่อสร้างโรงอาหาร ขนาด 4*8*3.5 (รายละเอียดตามแบบ อบต.กำหนด) | - | 150,000 | - | - | - | 1 หลัง | มีโรงอาหารแยกเป็นสัดส่วนจากอาคารเรียน สร้างความเป็นระเบียบเรียบร้อย | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 175 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า ศพด.บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อให้มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด. สร้างความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง....ม. ยาว 15 เมตร | - | 100,000 | 100,000 | 100,000 | - | 15 เมตร | มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด.บ้านโนนนาดี | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน )

3.1  แผนงานเคหะและชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 176 | โครงการต่อเติมโครงหลังคาอาคาร ศพด. บ้านบุ่งบก หมู่ที่ 7 | เพื่อให้ศพด. มีหลังคาด้านหน้าอาคารที่ช่วยกันแดดกันฝนที่ส่อง/สาดเข้ามาในตัวอาคาร | ต่อเติมโครงหลังคาด้านหน้า ศพด.บ้านบุ่งบก ขนาดกว้าง 3 ม. ยาว 14 ม.สูง 2.10 ม.(ตามแบบ อบต.กำหนด) | - | - | 180,000 | - | - | 1 ศูนย์ | ได้ซ่อมแซมหลังคาเก่าที่รั่วเป็นหลังคาแบบเมทัลชีพบุฉนวนกันความร้อน | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 177 | โครงการก่อสร้างศาลาเอนกประสงค์ ศพด.บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้ศพด.บ้านห้วยหามต่างมีศาลาที่พัก ของผู้ปกครองที่มารอรับเด็กนักเรียน | ก่อสร้างศาลาอเนกประสงค์ ขนาด 2*2*3 เมตร | 50,000 | 50,000 | - | - | - | 1 หลัง | ศพด.บ้านห้วยหามต่างมีศาลาที่พัก ของผู้ปกครองที่มารอรับเด็กนักเรียน | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการก่อสร้างสนามเด็กเล่นเสริมสร้างปัญญา ศพด.บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 | เพื่อให้เด็กประถมปฐมวัยมีแหล่งเรียนรู้และพัฒนาครบถ้วนโดยผ่านการเล่นสอดคล้องกับหลักสูตรการเรียนการสอน | ก่อสร้างสนามเด็กเล่นที่มีความพร้อมสำหรับเด็กมั่นคงถาวรและไม่เกิดอันตรายแก่เด็ก | - | - | - | 100,000 | 100,000 | 1 แห่ง | ศพด.บ้านห้วยหามต่างมีสนามเด็กเล่นที่ได้มาตรฐานมีแหล่งเรียนรู้นอกห้องเรียนที่ปลอดภัยเสริมสร้างพัฒนาการเด็ก |  |
| 178 | โครงการก่อสร้างรั้วรอบอาคาร ศพด.บ้านห้วยหามต่าง หมู่ที่ 8 พร้อมประตูทางเข้าศูนย์ | เพื่อให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบขอบชิด สร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและทรัพย์สินของศูนย์ฯ | รั้วศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขนาด กว้าง 2050 ม. ยาว 140 ม. สูง 1.50 ม. ประตู 5 ม. | - | 100,000 | - | 180,000 | 180,000 | 1 ศูนย์ | ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีรั้วรอบขอบชิดสร้างความปลอดภัยให้กับเด็กและทรัพย์สินของศูนย์ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 179 | โครงการปูกระเบื้องหน้าอาคาร ศพด.บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีอาคารเรียน ศพด.บ้านกลางเหนือ น่าอยู่ น่าเรียน มีความสะอาดตา และสามารถทำความสะอาดง่าย | ปูกระเบื้องหน้าอาคาร ศพด. ขนาด 12×7 เมตร | 60,000 | 60,000 | - | 20,000 | 20,000 | 1 แห่ง | อาคารเรียน ศพด.บ้านกลางเหนือ น่าอยู่ น่าเรียน มีความสะอาด และทำความสะอาดง่าย | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
| 180 | โครงการก่อสร้างถนน คสล.เข้า ศพด.บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อให้มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด. สร้างความสะดวกและปลอดภัย | ก่อสร้างถนน คสล. เข้าอาคาร ศพด. ขนาดกว้าง 1.00 ม. ยาว 15 เมตร | - | 100,000 | - | - | 100,000 | 15 เมตร | มีถนน คสล.เข้าถึง อาคาร ศพด.สร้างความสะดวกและปลอดภัย | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการเทพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กภายใน ศพด.บ้านกลางเหนือ หมู่ที่ 10 | เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมขังบริเวณหน้าอาคารและภายในบริเวณศูนย์เวลาฝนตกน้ำจะท่วมขังมีขี้โคลนเด็กไม่สามารถทำกิจกรรมนอกห้องเรียนได้ | เทพื้นคอนกรีตภายในบริเวณ ศพด.ปริมาณขนาดกว้าง 16 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 31 เมตร | - | - | 176,000 | - | - | 1 แห่ง/แก้ปัญหาน้ำท่วมข้ง | น้ำไม่ท่วมขังบริเวณหน้าอาคารและเด็กมีพื้นที่ทำกิจกรรมเรียนรู้นอกห้องเรียนที่เหมาะสม | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการจัดทำป้ายชื่อ ศพด.ตามแบบมาตรฐานกรมส่งเสริมฯ ศพด.ในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม | เพื่อให้ ศพด.มีป้ายชื่อศพด.ที่เป็นมาตรฐานตามที่กำหนด | ก่อสร้างป้ายชื่อหน้าอาคาร ศพด.ในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม ขนาด 1.50×2.60 ม. (ตามแบบ อบต.กำหนด) | 30,000 | - | - | 30,00 | 30,000 | 1 ป้าย/แห่ง | ศพด.มีป้ายชื่อที่เป็นมาตรฐานเดียวกัน | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการก่อสร้างห้องน้ำสำหรับเด็ก/ครู ศพด.บ้านโคกน้ำเกี้ยง หมู่ที่ 3 | เพื่อให้เด็กและครู ผดด.ได้มีห้องน้ำที่เหมาะสมและมีห้องน้ำบริการผู้ปกครองนักเรียน | ก่อสร้างห้องน้ำ ศพด. จำนวน 3 ห้อง ขนาด 3 ×3 เมตร | - | - | 80,000 | - | - | 1 แห่ง | มีห้องน้ำสำหรับเด็ก ครู ผดด.และผุ้ปกครองเด็กที่เหมาะสมถูกสุขลักษณะ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการก่อสร้างโครงหลังคาเหล็กสำหรับสนามเด็กเล่นเสริมปัญญา ศพด.วัดสามัคคีธรรม | เพื่อให้เด็กปฐมวัยมีสนามเด็กเล่นที่เหมาะสมเสริมปัญญาตามวัย เป็นไปตามมาตรฐานการศึกษาชาติ | ก่อสร้างหลังคาสนามเด็กเล่น กว้าง 6 ม. ยาว 12 ม. สูง 3.30 ม.พื้นที่ 72 ตร.ม. | - | - | - | - | 250,000 | 1 แห่ง | ศพด.มีสนามเด็กเล่นในร่มที่ป้องกันแดดฝนเหมาะที่จะเรียนรู้เสริมสร้างพัฒนาการเด็ก | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการปรับปรุงทาสีรั้วรอบอาคาร ศพด.บ้านโนนนาดี หมู่ที่ 5 | เพื่อปรับปรุงรั้ว ศพด.ให้น่าอยู่ น่าเรียน มีความสะอาดสวยงานเหมาะที่จะเรียน | ทาสีรั้วและซ่อมแซมรั้วที่ชำรุดให้มีสภาพที่คงทนสวยงานเหมาะสม | - | - | - | - | 20,000 | 1 แห่ง | มีรั้ว ศพด.ที่มั่นคง สีสวยงานเหมาะสมและน่าอยู่ | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |
|  | โครงการปรับปรุงแหล่งเรียนรู้ภายนอกห้องเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยสังกัด อบต. ป่าไม้งาม ทั้ง 8 แห่ง | เพื่อจัดสภาพแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก | ปรับปรุงภูมิทัศน์ ศพด.ภายนอกห้องเรียนเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสม จำนวน 8 ศูนย์/3 ศูนย์/ปี | - | - | 60,000 | 60,000 | 60,000 | มีภูมิทัศน์ภายนอกห้องเรียนที่เหมาะสม/3 ศูนย์/ปี | ศพด.ทุกแห่งมีสภาพแวดล้อมภายนอกให้ร่มรื่นน่าอยู่และปลอดภัยเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับเด็ก | อบต. กองช่าง กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา)

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ |  | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |  |
| 1 | โครงการส่วนเสริมพัฒนาการเด็กปฐมวัยของ ศพด.ในสังกัด อบต.ป่าไม้งาม | เพื่อพัฒนาเด็กปฐมวัยให้เกิดความพร้อมทั้ง 4 ด้าน ให้มีทักษะการเรียนรู้และความคิดสร้างสรรค์ | จัดกิจกรรมเตรียมความพร้อมทั้ง 4 ด้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1 ครั้ง/ปี | เด็กรู้จักปรับตัวและเตรียมความพร้อมสู่สังคมการเรียนรู้ระดับสูงขึ้นไป |  | อบต. กองการศึกษา |
| 2 | โครงการจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อเป็นการส่งเสริมกิจกรรมวันเด็กเพื่อให้ความสำคัญกับเด็กในพื้นที่มีกิจกรรมละเล่น พัฒนาความรู้ สติปัญญา กล้าแสดงออก | จัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติประจำปี สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาล | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 1 ครั้ง/ปี | เด็กเล็กได้ร่วมกิจกรรมและกล้าแสดงออก |  | อบต. กองการศึกษา |
| 3 | ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อให้เด็กมีพัฒนาการและฝึกทักษะการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับต่อไป | ค่าสนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน(รายหัว) สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กสังกัด อบต.ป่าไม้งาม ทั้ง 8 ศูนย์จัดสรรให้หัวละ 1,700 บาท/คน โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน/ก่อนปีงบประมาณ | 306,000 | 241,400 (136) | 239,700 (141) | 239,700 | 239,700 | ส่งเสริมพัฒนาการเด็กให้มีทักษะตามวัย/ได้รับการสนับสนุนสื่อการเรียนการสอน 100% |  | เด็กมีพัฒนาการและได้ฝึกทักษะการเรียนรู้ เตรียมความพร้อมสู่การเรียนในระดับต่อไป | อบต. กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา)

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการอาหารเสริม (นม) ในสังกัด สพฐ. 6 โรงเรียน(งบอุดหนุน) | เพื่อให้เด็กได้รับอาหารเสริม(นม) ที่เพียงพอแก่การบำรุงร่างการให้เข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้ออาหารเสริม (นม) สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) จำนวน 6 แห่ง (เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 – ป.6 คนๆ ละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน) โดยใช้ฐานข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน | 1,234,036 | 1,088,402 | 1,094,151 (571 คน) | 1,094,151 (...............คน) | 1,094,151 (..............คน) | เด็กนักเรียนอ.1-ป6 ได้รับอาหารเสริมนม 100% | เด็กได้รับประทานอาหารเสริม ที่เพียงพอแก่การบำรุงร่างกาย | อบต. กองการศึกษา |
| 5 | สนับสนุนและส่งเสริมด้านการศึกษาของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -โครงการอาหารเสริม (นม) | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับอาหารเสริมที่เพียงพอแก่การบำรุงร่างกาย | จัดซื้ออาหารเสริม (นม) ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน 8 ศูนย์ (เด็กเล็กคนละ 7.37 บาท จำนวน 260 วัน)โดยใช้ฐานข้อมูลในระบบccs ณ วันที่ 10 มิถุนายน | 344,916 | 272,100 | 270,185 (141 คน) | 270,185 (........... คน) | 270,185 (.......... คน) | เด็กเล็ก ศพด.ทั้ง 8 ศูนย์ ได้รับอาหารเสริมนม 100% | เด็กเล็กได้รับประทานอาหารเสริมที่เพียงพอแก่การบำรุงร่างกาย | อบต. กองการศึกษา |
| 6 | ค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ศพด. ทั้ง 8 ศูนย์ | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์เสริมสร้างร่างกายให้เข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวัน ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม จำนวน 8 ศูนย์ (เด็กเล็ก คนละ 20 บาท จำนวน 245 วัน) | 882,000 | 695,800 | 690,900 (141 คน) | 690,900 (..........คน) | 690,900 (..........คน) | เด็กเล็ก ศพด.ทั้ง 8 ศูนย์ ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ 100% | เด็กได้รับประทานอาหารที่มีประโยชน์ครบห้าหมู่ | อบต. กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา)

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 7 | เงินอุดหนุนให้สถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน สังกัด สพฐ.ในเขตพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม อาหารกลางวัน ในสังกัด สพฐ. 6 โรงเรียน | เพื่อให้เด็กเล็กได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประโยชน์เสริมสร้างร่างกายให้เข็งแรง | เพื่อจ่ายเป็นค่าสนับสนุนอาหารกลางวันแก่สถานศึกษา สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ในสังกัด (สพฐ) จำนวน 6 แห่ง (เด็กเล็ก, เด็กอนุบาล เด็ก ป.1 - ป.6 คนละ 20 บาท จำนวน 200 วัน) โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน | 2,576,000 | 2,272,000 | 2,284,000 (571 คน) | 2,284,000 (..........คน) | 2,284,000 (..........คน) | เด็กนักเรียน สังกัด สพฐ.ในพื้นที่ได้รับอาหารกลางวันที่ถูกหลักโภชนาการ | นักเรียนได้รับประทานอาหารกลางวันที่มีประ-โยชน์อย่างทั่วถึงเพียงพอ | อบต. กองการศึกษา |
| 8 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าหนังสือเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3- 5 ปี จำนวน 8 แห่ง | เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีหนังสือที่ใช้ในการส่งเสริมและการพัฒนาการของเด็กได้ตามช่วงวัย | จัดหาค่าหนังสือเรียนในการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัย ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี คนละ 200 บาท จำนวน 8 ศูนย์ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน | - | 16,800 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | เด็กศพด.อายุ 3-5 ปี ทั้ง 8 ศูนย์ได้รับได้รับค่าหนังสือเรียน 100% และเด็กมีสื่อการเรียนที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น | หน้าที่ 46 เด็กมีหนังสือเรียนและได้รับการพัฒนาการตามวัยที่เหมาะสม | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา)

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 9 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี | เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีอุปกรณ์สำหรับการเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมกับการพัฒนาการที่สมวัย | อุดหนุนค่าอุปกรณ์การเรียนในการพัฒนาการด้านสติปัญญาของเด็กปฐมวัยอายุ 3-5 ปี ที่มีความทันสมัยเหมาะสมสำหรับเด็กปฐมวัย คนละ 200 บาท จำนวน 8 ศูนย์ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน | - | 16,800 | 28,200 | 28,200 | 28,200 | เด็กศพด.อายุ 3-5 ปี ทั้ง 8 ศูนย์ได้รับได้รับค่าอุปกรณ์การเรียน 100% และเด็กมีอุปกรณ์การเรียนที่เพิ่มทักษะการเรียนรู้ได้ดีขึ้น | เด็กมีอุปกรณ์การเรียนรู้ที่ทันสมัยเหมาะสมเพิ่มทักษะการเรียนรู้ตามช่วงวัย | กองการศึกษาฯ |
| 10 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก -ค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 8 แห่ง | เพื่อให้เด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กมีเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นแบบมาตรฐานของแต่ท้องถิ่น | เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียนที่เป็นมาตรฐานของท้องถิ่นตนเองของเด็กปฐมวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี คนละ 300 บาท จำนวน 8 ศูนย์ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน | - | 25,200 | 42,300 | 42,300 | 42,300 | เด็กอายุ 3-5 ปี ทั้ง 8 ศูนย์ได้รับค่าสนับสนุนเครื่องแบบนักเรียน 100% | มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยเหมาะสมตามวัยของนักเรียนสังกัด อปท.และช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่าผู้ปกครองเด็ก | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (แนวทางส่งเสริมและสนับสนุนการศึกษา)

3.2 แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 11 | เงินอุดหนุนสำหรับค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก - ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กปฐมวัยในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท จำนวน 8 แห่ง | เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้ได้รับการเรียนรู้ตามพัฒนาการทั้ง 4 ด้านของนักเรียนตามช่วงวัยตามศักยภาพ | สนับสนุนค่ากิจกรรมของเด็กปฐมวัยให้มีพัฒนาการครบทั้ง 4 ด้าน เหมาะสมตามวัย ของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อายุ 3-5 ปี คนละ 430 บาท จำนวน 8 ศูนย์ โดยใช้ฐานข้อมูลจำนวนเด็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน | - | 36,120 | 60,530 | 60,630 | 60,630 | ส่งเสริมกิจกรรมการเรียนรู้ของเด็กตามช่วงวัยที่เหมาะสม | เด็กมีงบประมาณในการพัฒนาผู้เรียนสำหรับเด็กตามศักยภาพด้านร่างกาย อารมณ์ สติปัญญาอย่างสมดุลตามหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย พ.ศ.2560 | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การส่งเสริมและสนับสนุนการกีฬาและนันทนาการ)

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานกีฬาและนันทนาการ)

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการแข่งขันกีฬาชุมชนเพื่อเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน | เพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างการให้แข็งแรง และเชื่อมสัมพันธไมตรีระหว่างชุมชน/หมู่บ้าน | จัดการกีฬาเชื่อมสัมพันธไมตรี ระหว่างหมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้านในพื้นที่ อบต. 1 ครั้ง/ปี | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | 1 ครั้ง/ปี | เยาวชน/ประชาชนทั่วไปมีความสามัคคีมีน้ำใจเป็นนักกีฬา รู้แพ้รู้ชนะ รู้อภัย | อบต. กองการศึกษา |
| 2 | อุดหนุนโครงการส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ศูนย์เมืองสิบ 10 | เพื่อสนับสนุนละส่งเสริมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ของนักเรียน สพฐ.ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ศูนย์เมืองสิบ 10 | สนับสนุนกิจกรรมผู้เรียนของเด็กนักเรียนของศูนย์เครือข่ายเมือง 10 อาทิ 1.กิจกรรมวิชาการ 2.กิจกรรมกีฬา 3.กิจกรรมลูกเสือ | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | ได้ส่งเสริมและสนับสนุน กิจกรรมผู้เรียนของศูนย์เครือข่ายเมือง 10 | องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีส่วนร่วมและส่งเสริมกิจกรรมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนด้านต่างๆ ของ ร.ร.ในพื้นที่ตำบล | อบต. กองการศึกษา |

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

3.3 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ (งานศาสนาวัฒนธรรมท้องถิ่น)

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการทำบุญวัน วิสาฃบูชาถวายเป็นพุทธบูชา วันสำคัญสากลของโลก | เพื่อให้ชุมชนได้ร่วมทำบุญ ส่งเสริมพระพุทธศาสนา มีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรมวันสำคัญทางศาสนา | จัดกิจกรรมวันวิสาขบูชา เพื่อส่งเสริมและรักษาวันสำคัญทางศาสนา 1 ครั้ง/ปี | 10,000 | 10,000 | 10,000 | - |  |  | ได้สืบทอดวัฒนธรรมวันสำคัญทางศาสนาให้คงอยู่ชั่วลูกหลาน | อบต. กอง การศึกษาฯ |
| 2 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษา | เป็นการส่งเสริมการจัดกิจกรรมในวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาวันเข้าพรรษาสืบทอดประเพณีและอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบไป | จัดกิจกรรมในวันเข้าพรรษาให้สอดคล้องกับประเพณีทางศาสนาและท้องถิ่นอนุรักษ์ให้คงอยู่สืบต่อไป | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ส่งเสริมกิจกรรมศาสนาวันเข้าพรรษาให้คงอยู่สืบไป | เพื่อให้ประชาชนได้สืบสานและอนุรักษ์ประเพณีกิจกรรมทางศาสนาชั่วลูกหลานสืบไป | อบต. กอง การศึกษาฯ |
| 4 | โครงการอนุรักษ์และสืบสานประเพณีไทย วันสงกรานต์ วันครอบครัว วันผู้สูงอายุแห่งชาติ | เพื่อเป็นการสืบทอดอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมของไทยให้คงอยู่คู่ท้องถิ่นตลอดไป | จัดกิจกรรม/จัดนิทศการหรือการละเล่น การรดน้ำดำหัวประเพณีวันสงกรานต์ วันครอบครัววันผู้สูงอายุแห่งชาติ | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | 80,000 | ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นไทยให้คงอยู่สืบทอดต่อไป | ประชาชนได้แสดงความเคารพขอพรผู้สูงอายุมีกิจกรรมละเล่นได้อนุรักษ์ประเพณีสืบทอดลูกหลานต่อไป | อบต. กองการศึกษา |
|  | โครงการส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและปราชญ์ชาวบ้าน | เพื่อเป็นการส่งเสริมและอนุรักษ์ไว้ซึ่งภูมิปัญญาท้องถิ่นให้เห็นเป็นที่ประจักรและสามารถถ่ายทอดให้ชนรุ่นหลังได้ | สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติของปราชญ์ชาวบ้านและภูปัญญาท้องถิ่นเพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ถ่ายทอดแก่ชนรุ่นหล้ง | - | - | 10,000 | 10,000 | - | สำรวจและจัดทำทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | มีทะเบียนประวัติปราชญ์ชาวบ้านในพื้นที่ให้ประชาชนได้ศึกษาถ่ายทอดความรู้ภูมิปัญญาชาวบ้านคงอยู่สืบไป | อบต. กองการศึกษา |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การจัดระบบการบริการทางการแพทย์สาธารณสุข)

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | จ้างเหมาบริการรายเดือน พนักงานขับรถกู้ชีพ/พนักงานกู้ชีพ | เพื่อจ้างเหมาพนักงานขับรถและพนักงานกู้ชีพในการช่วยเหลือนำส่งผู้ป่วยที่เจ็บป่วยหรือเจ็บป่วยจ่าอุบัติเหตุฉุกเฉิน | จ้างเหมาพนักงานขับรถกู้ชีพและพนักงานกู้ชีพ จำนวน 2 คน | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 216,000 | 2 คน | ประชาชนตำบลป่าไม้งานและตำบลใกล้เคียงได้รับการบริการรับ-ส่ง ผู้ป่วย ถึงโรงพยาบาลฟรี | อบต. (สำนักปลัด) |
| 3 | โครงการฝึกอบรมการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน | 1.เพื่อฝึกอบรมให้ประชาชนทั่วไป พนักงาน/พนักงานจ้างส่วนตำบล เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน 2.เพื่อเป็นการประเมินปัญหาสุขภาพเบื้องต้น 3.เพื่อเป็นการส่งเสริมการดูแลสุขภาพของตนเองและบุคคลในครอบครัว | ฝึกอบรมให้ความรู้ประชาชนทั่วไป พนักงาน/พนักงานจ้างส่วนตำบล เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืนจำนวน 1 ครั้ง/ปี เป้าหมายผู้เข้าร่วมโครงการ จำนวน 130 คน | - | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ผู้เข้าร่วมโครงการมีความรู้ในการดูแลสุขภาพตนเองและบุคคลในครอบครัวร้อยละ80% | ประชาชน พนักงาน/พนักงานจ้างส่วนตำบล มีความรู้เรื่องการดูแลสุขภาพอย่างยั่งยืน | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก | เพื่อป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล | -เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการป้องกันและระงับโรคไข้เลือดออก เช่น ค่าวิทยากร ค่าอาหาร/เครื่องดื่ม ค่าวัสดุอุปกรณ์ในการฝึกอบรม/ออกปฏิบัติการ เช่น ทรายอะเบท น้ำยาพ่นหมอกควัน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่จำเป็น โดยดำเนินการร่วมกับ รพ.สต.และ อสม.ในพื้นที่หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 100,000 | 100,000 | 100,000 | -ควบคุมลูกน้ำยุ่งลายได้ร้อยละ 70 ลดการแพร่ระบาทของโรคไข้เลือดออกได้มากว่า90% | ลดการแพร่ระบาดของไข้เลือดออก/ป้องกันการเกิดไข้เลือดออกที่อาจจะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบล | อบต. (สำนักปลัด) |
| 5 | โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | 1.เพื่อให้ประชาชนมีความรู้ในเรื่องการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 2.เพื่อจัดซื้อวัคซีนโรคพิษสุนัขบ้าและอุปกรณ์และค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติงาน 3.เพื่อป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าไม่ให้ระบาดในพื้นที่ตำบล ป่าไม้งาม | ฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้กับสุนัขและแมวใน พื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | สุนัขและแมวได้รับวัคซีนร้อยละ 100 | ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า และสุนัขและแมว จำนวน 1,158 ตัว ในพื้นที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ส่งเสริมและสนับสนุนการป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ)

3.4 แผนงานสาธารณสุข

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 6 | อุดหนุนโครงการสำหรับการดำเนินงานตามแนวทางโครงการ พระราชดำริ ด้านสาธารณสุข (หมายเหตุ : จำนวน 13 หมู่ ๆ ละ 3 โครงการ จำนวน 20,000 บาท) | เพื่อตอบสนองการดำเนินงานตามแนวทางโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข | อบรมรณรงค์และป้องกันโรคตามโครงการพระราชดำริ ด้านสาธารณสุข ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม ทั้ง 13 หมู่บ้านๆ ละ 3 โครงการ งบประมาณ บ้านละ 20,000 บาท | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | 260,000 | -หมู่บ้านละ 3 โครงการ -ปชช มีสุขภาพดีขึ้น | ได้ดำเนินการโครงการพระราช ดำริด้านสาธารณสุขและประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีสุขภาพที่ดี ป้องกันโรคที่จะเกิดขึ้นได้ | สำนักปลัด อบต. -งานบริหาร งานทั่วไป -คณะกรรม การหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่ |
| 7 | โครงการรณรงค์ในการป้องกันโรคขาดสารไอโอดีน | เพื่อขับเคลื่อนชุมชน หมู่บ้านตำบลป่าไม้งาม สู่การเป็นหมู่บ้านไอโอดี และสนับสนุนให้เกิดกิจกรรมรณรงค์ในการป้องกันโรคดขาดสารไอโอดีน | -ให้ความรู้เรื่องโรคขาดสารไอโอดีน -ตรวจเกลือบริโภคในร้านค้า ครัวเรือน -ร่วมขับเคลื่อนชุมชน/หมู่บ้านไอโอดีน | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | ประชาชน ทุกคนได้รับสารไอโอดีน ร้อยละ 100 | ประชาชนในชุมชนตำบลป่าไม้งามทุกคนได้รับสารไอโอดีน ร้อยละ 100 | สำนักปลัด - งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก สตรี คนชรา และผู้ด้อยโอกาส)

3.5 แผนงานสังคมสงเคราะห์

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการจัดงานวันคนพิการ | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการให้มีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตในสังคม | จัดกิจกรรมวันคนพิการประจำปี | 30,000 | 30,000 | - | - | - | ผู้พิการมีขวัญกำลังใจในการดำรงชีพ | คนพิการมีขวัญและกำลังใจในการดำรงชีวิตในสังคม | อบต. กองสวัสดิการ |
| 2 | อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภู | เพื่ออุดหนุนกิจการกาชาดในการบรรเทาทุกข์ประสบภัยต่าง ๆ | อุดหนุนกาชาดจังหวัดหนองบัวลำภูปีละ 20,000 บาท | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 บาท/ปี | ได้ส่งเสริมกิจการกาชาดเพื่อส่งเสริมจังหวัดหนองบัวลำภู | อบต. กองสวัสดิการ |
| 3 | โครงการพัฒนาศักยภาพผู้ดูแลคนพิการ | เพื่อสงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนพิการในพื้นที่แต่ละหมู่บ้าน | จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้ดูแลและอาสาสมัครดูแลคนพิการในพื้นที่ตำบล | 20,000 | - | - | - | 20,000 | 30 คน | คนพิการมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถช่วยเหลือตัวเองและอยู่ร่วมกับสังคมได้อย่างมีความสุข | อบต. กองสวัสดิการ |
| 4 | โครงการสงเคราะห์ผู้สูงวัยใส่ใจผู้ด้อยโอกาส และคนไร้ที่พึ่ง | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่งในพื้นที่ | สงเคราะห์ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อยโอกาสและคนไร้ที่พึ่ง ในพื้นที่ตำบล | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | .. | ผู้สูงอายุ, ผู้ด้อย โอกาสและคนไร้ที่พึ่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | อบต. กองสวัสดิการ |
| 5 | โครงการอบรมอาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุประจำหมู่บ้าน | เพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม | จัดอบรมให้ความรู้แก่อาสาสมัครดูแลผู้สูงอายุในหมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน จำนวน 30 คน | - | 20,000 | 20,000 | - | 20,000 | 30 คน | ผู้สูงอายุในพื้นที่มีคุณภาพชีวิตที่ดีได้รับการดุแลอย่าทั่วถึง | อบต. กองสวัสดิการ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (สงเคราะห์และพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก  สตรี  คนชรา และผู้ด้อยโอกาส)

3.6 แผนงานงบกลาง

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและหรือเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุให้ดียิ่งขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน ประมาณ 1,112 คน แบ่งตามช่วงอายุตามกรมฯ กำหนด | 7,818,000 (1,000 คน) | 8,826,000 (1,112 คน) | 8,802,000 (1,011 คน) | 8,826,000 (............ คน) | 8,826,000 (........... คน) | ผู้สูงอายุทุกคนมีรายได้ยั้งชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้สูงอายุได้รับสวัสดิการและ มีรายได้เพียงพอต่อการยังชีพ | อบต. กองสวัสดิการ |
| 2 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ | เพื่อจ่ายเป็นเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการและหรือเพื่อตอบสนองความจำเป็นพื้นฐานพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการให้ดียิ่งขึ้น | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการ จำนวน ในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม คนละ 800 บาท | 4,915,200 (512 คน) | 4,761,600 (496 คน) | 4,838,400 (504 คน) | 4,838,400 (............ คน) | 4,838,400 (............. คน | ผู้พิการทุกคนมีรายได้ยั้งชีพมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น | ผู้พิการมีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีพ และมีชีวิตที่ดีขึ้น | อบต. กองสวัสดิการ |
| 3 | โครงการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์/ด้อยโอกาส | เพื่อให้ผู้ป่วยเอดส์มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีวิต | สงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้พิการผู้ป่วยเอดส์ คนละ500/ด. | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | 120,000 | ผู้ป่วยเอดส์มีรายได้ในการยังชีพตลอดชีวิต | ผู้ป่วยเอดส์มีเบี้ยยังชีพในการดำรงชีพ และมีชีวิตที่ดีขึ้น | อบต. กองสวัสดิการ |
| 2 | เงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไม้งาม | เพื่ออุดหนุนเงินสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลป่าไม้งาม | อุดหนุนเงินสมทบจาก สนง.หลักประกันสุขภาพแห่งชาติ 7,632 คน×45 บาท =343,440 บ. อบต.สมทบ 45%=154,548 บาท | 135,040 | 154,548 | 154,548 | 154,548 | 154,548 | สบทบกองทุนฯ45%/ปี | กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบลมีงบประมาณในการดำเนินการกองทุน | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3.7  แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารทั่วไป)

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมและทัศนศึกษาดูงานนอกสถานที่แก่ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างและสมาชิกสภาท้องถิ่น | เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมได้ศึกษาดูงานนอกสถานที่และมีความรู้ความเข้าใจในทฤษฎีและนำมาปฏิบัติและถ่ายทอดในพื้นที่ | จัดทัศน์ศึกษาดูงานนอกสถานที่ให้กับเจ้าหน้าที่ พนักงาน ลูกจ้างและ สมาชิกสภาท้องถิ่น | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | 250,000 | ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีวิสัยทัศน์ที่เพิ่มขึ้น | พนักงาน เจ้าหน้าที่ ลูกจ้างและ ส.อบต.ได้ความรู้นำมาพัฒนาตนเองในการปฏิบัติงาน | อบต. สำนักปลัด |
| 2 | โครงการอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม | เพื่อให้บุคลากรขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | อบรมอบรมคุณธรรมและจริยธรรมคณะผู้บริหาร พนักงาน พนักงานจ้างบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 1 ครั้ง/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | บุคลากรองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงานเพิ่มขึ้น | บุคลากรองค์กรมีความรู้ความเข้าใจในหลักคุณธรรมและจริยธรรมในการปฏิบัติงาน | อบต. สำนักปลัด |
| 3 | โครงการปลูกจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต | เพื่อปลูกจิตสำนึกให้บุคลากรขององค์กรให้มีความเข้าใจและป้องกันการทุจริต | อบรมสร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตภาครัฐให้แก่ผู้บริหาร พนักงาน บุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม 1 ครั้ง/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | สร้างจิตสำนึกในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในองค์กร | บุคลากรขององค์กรให้มีความเข้าใจร่วมตรวจสอบและป้องกันการทุจริตในองค์กร | อบต. สำนักปลัด |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การพัฒนาบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษี | เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการชำระภาษี การมีส่วนร่วม การรับรู้ข่าวสารและระยะเวลาชำระภาษีมากขึ้น | ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การจัดเก็บภาษีนอกสถานที่ ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | 10,000 | ประชาชนมาชำระภาษีมากยิ่งขึ้น | เพื่อให้ประชาชนเกิดความเข้าใจในการชำระภาษี การมีส่วนร่วม การรับรู้ข่าวสารและระยะเวลาชำระภาษีแต่ละประเภท | อบต. กองคลัง |
| 5 | โครงการอบรมให้ความรู้ด้านภาษีท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชนผู้มาเสียภาษีทราบและเข้าใจในเรื่องการชำระภาษี ปฏิบัติถูกต้องชำระภาษีตรงเวลา | จัดอบรมทำความเข้าใจกับผู้เสียภาษี จำนวน 50 คน/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ปชช.มีความเข้าใจการเสียภาษีเพิ่มมากยิ่งขึ้น | ประชาชนมีความรู้ความเข้าใจและประโยชน์การเสียภาษี | อบต. กองคลัง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (เพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น)

3.7 แผนงานบริหารงานทั่วไป (งานบริหารงานคลัง)

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง (ระยะที่ 2) | 1. เพื่อบันทึกข้อมูลรายชื่อผู้ชำระภาษีลงในระบบโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) และโปรแกรมประยุกต์ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ (LTAX GIS) ของกรมส่งเสริมฯ 2. เพื่อบันทึกข้อมูลแบบสำรวจข้อมูลที่ดิน (ผ.ท.1) แบบสำรวจข้อมูลโรงเรือนและสิ่งปลูกสร้าง (ผ.ท.2) และแบบสำรวจข้อมูลป้ายฯ (ผ.ท.3) ลงในระบบของโปรแกรมประยุกต์ 3. เพื่อสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ ที่ดินโรงเรือน สิ่งปลูกสร้าง ป้ายและการประกอบกิจการต่างๆ ในเขต อบต.ป่าไม้งาม 4. เพื่อให้การจัดเก็บภาษีมีข้อมูลที่แน่นอนและสามารถตรวจสอบได้โดยสะดวก 5.เพื่อรอรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง 6. เพื่อเตรียมความพร้อมของฐานข้อมูลในการจัดเก็บภาษีและค่าธรรมเนียมที่หน่วยงานมีหน้าที่จัดเก็บเอง | งานและทะเบียนทรัพย์สิน องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม มีเป้าหมายที่จะดำเนินการพัฒนาประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้โดยการจัดทำหรือปรับข้อมูลในการจัดเก็บรายได้ เช่นการจัดทำฐานข้อมูลที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างตามกฎหมายกำหนด | - | 50,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จัดทำฐานข้อมูลในการพัฒนาวางแผนการจัดเก็บภาษีได้ครอบคลุมถูกต้อง | เพิ่มประสิทธิภาพการจัดเก็บรายได้และการจัดทำฐานข้อมูลในการจัดเก็บรายได้เพื่อรองรับการจัดเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง | อบต. กองคลัง |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (เสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการพัฒนาสตรีและเสริมสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัว | เพื่อส่งเสริมบทบาทของสตรีในการสร้างความเข้มแข็งของสถาบันครอบครัวป้องกันและแก้ปัญหาความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว | จัดฝึกอบรมผู้นำสตรี เด็ก/เยาวชน และหัวหน้าครัวเรือนในพื้นที่ตำบล จำนวน 65 คน/ปี | - | 30,000 | 30,000 | - | 30,000 | 65 คน/ปี ลดปัญหาต่างๆในครอบครัวได้ 100% | สตรีในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีบทบาทในสถาบันครอบครัว ทีสร้างความรักสามัคคี มีครอบครัวที่อบอุ่นเข้มแข็งและไม่มีปัญหาความรุนแรงต่อเด็กและสตรีในพื้นที่ | อบต. กองสวัสดิการ |
| 2 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาการตั้งครรภ์ก่อนวัยอันควร | เพื่อให้เด็กและเยาวชนมีความรู้ความเข้าใจ การป้องกัน/การมีเพศสัมพันธ์ก่อนวัยอันควร | จัดอบรมให้ความรู้ ความเข้าใจแก่เด็ก นักเรียน นักศึกษาและผู้ปกครอง | 25,000 | 25,000 | - | - | 25,000 | ลดปัญหาการตั้งครรภ์ฯ 90 % | สตรีในเขต อบต.ป่าไม้งามได้พัฒนาตนเองให้มีบทบาทและเป็นที่ยอมรับต่อสังคม | อบต. กองสวัสดิการ |
| 3 | โครงการสานสัมพันธ์ครอบครัวอบอุ่น | เพื่อให้เกิดความอบอุ่นในครอบครัว | จัดอบรมครอบครัวในในพื้นที่ ตำบล จำนวน 50 คน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 50 คน | สถาบันครอบครัวในพื้นที่ตำบลป่าไม้งาม มีความเข้มแข็ง มีความรักความอบอุ่น | อบต. กองสวัสดิการ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (สร้างเสริมสุขภาพอนามัย เด็ก  เยาวชน ประชาชนและพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการพัฒนาชุมชนสร้างสุขภาพ | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามมีสุขภาพแข็งแรงทั้งทางด้านร่างกายและจิตใจ | จัดประกวดแข่งขันการเต้น แอโรบิค ภายในตำบลป่าไม้งาม 1 ครั้ง/ปี | - | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 1 ครั้ง/ปี | ชุมชนมีกิจกรรมร่วมสร้างเสริมสุขภาพร่างกายให้แข็งแรงด้วยกัน | อบต. (สำนักปลัด) (กองทุนหลักประกันสุขภาพตำบล) |
| 5 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องโรคเอดส์เพื่อปรับเปลี่ยนเจคติและพฤติกรรมเสี่ยงต่อการติดเชื้อเอดส์สำหรับเยาวชน | เพื่ออบรมให้ความรู้แก่กลุ่มเยาวชนให้มีทักษะเจตคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรคเอดส์ | จัดฝึกอบรมเยาวชนในพื้นที่จำนวน 50 คน | - | 20,000 | 20,000 | - | - | 50 คน | เยาวชนมีทักษะเจตคติและพฤติกรรมในการป้องกันตนเองให้ปลอดจากโรคเอดส์ | อบต. กองสวัสดิการ |
| 6 | โครงการคาราวานเสริมสร้างพฤติกรรมเด็กและเยาวชน | เพื่อให้เด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | เด็ก นักเรียน/เยาวชน ในตำบลจำนวน 60 คน/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | - | - | 60 คน/ปี | เด็ก เยาวชนมีพฤติกรรมและมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อกัน | อบต. กองการศึกษา หน่วยงานอื่นๆ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 1 การพัฒนาคนและสังคมให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (ส่งเสริมสนับสนุนหลักการมีส่วนร่วมมาใช้ในการบริหารจัดการ)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 7 | โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ ทบทวนและจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นโดยบูรณาการแผนพัฒนาหมู่บ้าน/แผนชุมชนสู่การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อให้ประชาชน/ประชาคมหมู่บ้าน/ผู้เข้าร่วมประชุมประชาคมมีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นและเสนอปัญหาและแนวทางในการพัฒนาท้องถิ่น | จัดเวทีประชุมเชิงปฏิบัติการ/ประชาคมในระดับตำบล/หมู่บ้านทั้ง 13 หมู่บ้าน โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้ง 13 หมู่บ้าน | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | หมู่ 1-13 ผู้เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่า80% ประชาคม/ของครัวเรือน | ผู้เข้าร่วมปรุชุม/ประชาคมได้มีส่วนร่วมในการแสดงความคิดเห็นเสนอแนวทางการพัฒนาท้องถิ่นด้านต่างๆ | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่ออาชนะยาเสพติ)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | อุดหนุนปกครองจังหวัด (ศูนย์ปฏิบัติการต่อสู้เพื่อเอาชนะยาเสพติด จ.หนองบัวลำภู (ศตส.จ.นภ.) | เพื่ออุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดระดับ จังหวัด อุดหนุนปกครองจังหวัด | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติด 1 ครั้ง/ปี | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 | 30,000 บาท/ปี | พื้นที่จังหวัดหนองบัวฯปลอดยาเสพติดทุกชนิด | อบต. (สำนักปลัด) |
| 2 | อุดหนุนปกครองอำเภอเมือง ตามโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ตามยุทธศาสตร์พลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด | เพื่ออุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ (อุดหนุนปกครอง อ.เมืองหนองบัวลำภู | อุดหนุนศูนย์ต่อสู้เอาชนะยาเสพติดระดับอำเภอ จำนวน 20,000 บาท/ ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 บาท/ปี | พื้นที่จังหวัดหนองบัวฯปลอดยาเสพติดทุกชนิด | อบต. (สำนักปลัด) |
| 3 | โครงการศึกษาอบรมเพื่อต่อต้านการใช้ยาเสพติดในเด็กนักเรียน (โครงการครูแดร์ D.A.R.E) | เพื่อป้องกันและต่อต้านการขยายตัวของยาเสพติดในโรงเรียน และปลูกจิตสำนึกให้เด็กตระหนักถึงภัยยาเพติด | ให้การศึกษาอบรมเด็กนักเรียนในพื้นที่ นักเรียน ม.1- ม.3 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 95% ของ นร.ที่อบรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | เด็กนักเรียนและเยาวชนมีจิตสำนึกและได้ตระหนักถึงภัยยาเพติด | อบต. ร่วมกับ สภอ.เมือง จ.หนองบัวลำภู |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (พัฒนาศูนย์ต่อสู้เพื่ออาชนะยาเสพติ/เสริมสร้างพลังทุกภาคส่วนในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 4 | โครงการจัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจระดับตำบลเพื่อเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่ตำบล | เพื่อให้มีหน่วยเฉพาะกิจระดับตำบลที่เฝ้าระวังปัญหายาเสพติดในหมู่บ้านชุมชน | จัดอบรม/จัดตั้งหน่วยเฉพาะกิจระดับตำบล 1 หน่วย ประกอบด้วย ผู้นำชุมชน /อาสาสมัคร ทุกหมู่บ้าน | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 1 ครั้ง/ปี | ได้เผ้าระวังปัญหายาเสพติดในพื้นที่และบำบัด/ฟื้นฟูผู้ติดยาเสพติดในพื้นที่ตำบล | อบต. สำนักปลัด |
| 5 | โครงการสายสัมพันธ์ร่วมฝ่าฟันต้านยาเสพติด | เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในครอบครัว | จัดอบรมให้ความรู้แก่ประชาชน/ครัวเรือนเกี่ยวกับการเฝ้าระวังปัญหายาเสพติดของคนในครัวเรือน | - | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ป้องกันการระบาดของยาเสพติดในครอบครัวได้ 90 % | ประชาชนตำบลป่าไม้งามรู้จักวิธีการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | อบต. สำนักปลัด |
| 6 | โครงการอบรมแกนนำหมู่บ้าน/ชุมชนในการเฝ้าระวังและป้องกันปัญหายาเสพติดในพื้นที่ชุมชน/หมู่บ้าน | หมู่บ้าน/ชนชนปลอดจากปัญหายาเสพติดและสามารถเอาชนะยาเสพติดได้ | จัดอบรมให้ความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาการระบาดของยาเสพติดให้กับผู้นำหมู่บ้าน/ชุมชนในพื้นที่ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ลดปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่ได้ 90 % | ผู้นำชุมชนความรู้ในการเฝ้าระวังปัญหาการระบาดของยาเสพติดในพื้นที่หมู่บ้าน/ชุมชนของตนได้ | อบต. สำนักปลัด |
| 7 | โครงการเยาชนต้นกล้า ต้านยาเสพติด | เพื่อให้นักเรียน เยาวชน/นักศึกษา รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติด | จัดอบรมให้ความรู้เกี่ยวกับปัญหายาเสพติด เด็ก เยาวชน ทั้ง 13 หมู่บ้านๆละ 5-6 คน จำนวน 70 คน | - | 100,000 | - | - | - | 100 % ของผู้ผ่านการอบรมไม่ยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติด | นักเรียน เยาวชน/รับรู้ถึงปัญหาและพิษภัยของยาเสพติดรู้จักวิธีป้องกันและห่างไกลยาเสพติด | อบต. กองสวัสดิการ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (...)

3.8 แผนงานสร้างความเข้มแข็งของชุมชน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 8 | โครงการอบรมให้ความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการปกครองหรือกฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับชีวิตประจำวัน | เพื่อให้ประชาชน/ผู้นำชุมชนมีความรู้เกี่ยวกับกฎหมายต่างๆ ที่ใช้ในชีวิตประจำวันและความรู้เกี่ยวกับกฎหมายปกครองการแก้ไขข้อพิพาทกรณีต่างๆ ที่เกิดขึ้นในชุมชน | อบรมให้ความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ แก่ผู้นำชุมชน/ประชาชน จำนวน...65...คน/ปี | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | ผู้นำ/ประชาชนมีความรู้เรื่องกฎหมายต่างๆ สามารถพิจารณาข้อพิพาทต่างๆ ที่เกิดขึ้นได้ | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

(สนับสนุนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร. สร้างความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

3.9 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการฝึกอบรมอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน อปพร.(จัดตั้งใหม่) | เพื่อเป็นการฝึกอบรม อปพร.การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยต่างที่อาจเกิดขึ้นในท้องที่ | จัดฝึกอบรม อปพร. (จัดตั้งใหม่) ให้ครบจำนวน ร้อยละ 2 ของประชากรในพื้นที่ จำนวน 60 คน | 250,000 | - | - | - | - | มี อปพร.ครบ 2% ของจำนวนปชช.ในพื้นที่ | มีอปพร.ครบตามจำนวนและได้รู้วิธีการป้องกันและบรรเทาสาธารณะภัยที่อาจเกิดขึ้น | อบต. (สำนักปลัด) |
| 2 | โครงการจัดซื้อ/จัดจ้างเติมน้ำยาเคมีถังดับเพลิง | เพื่อให้ถังดับเพลิงมีความพร้อมในการใช้งานตลอดเวลา | เติมน้ำยาถังดับเพลิง | 30,000 | - | 30,000 | - | 30,000 | ถังดับเพลิงพร้อมใช้งาน 100% | ถังดังเพลิงมีน้ำยาสามารถพร้อมใช้งานตลอดเวลา | อบต. (สำนักปลัด) |
| 3 | โครงการให้ความรู้เกี่ยวกับการดับเพลิงเบื้องต้นและซ้อมแผนป้องกันและระงับอัคคีภัย | เพื่อให้ความรู้วิธีการดับเพลิงเบื้องต้นและขั้นตอนในการอพยพในขณะเกิดไฟไหม้ | ที่ทำการ อบต. ศพด. 8 ศูนย์ รร. 6 แห่งและรพ.สต.2 แห่ง | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | ลดการสูญเสีย 90 % | ลดความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินต่างๆ ของประชาชนและหน่วยงานในพื้นที่ | อบต. (สำนักปลัด) |
| 4 | โครงการอบรมกู้ภัยทางน้ำให้แก่ อปฟร. | เพื่อฝึกอบรมการกู้ภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัยให้กับ อปพร. | จัดฝึกอบรมให้กับ อปพร. จำนวน 30 คน | - | 10,000 | - | - | - |  | อปพร.มีความรู้ในการกู้ชีพกู้ภัยทางน้ำที่ถูกต้องและปลอดภัย | อบต. (สำนักปลัด) |
| 5 | โครงการเฝ้าระวังอัคคีภัย | เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยเลี้ยงในช่วงการเฝ้าระวังอัคคีภัยที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ตำบลและใกล้เคียง | เฝ้าระวังอัคคีภัยในวันหยุด เสาร์-อาทิตย์/นขัตฤกษ์ วันละ 3 คนๆละ200 บาท ตั้งแต่เดือน ธ.ค-พ.ค. | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | 28,800 | ปชช.ได้รับการช่วยเหลือทันทีลดการสูญเสียเมือเกิดอัคคีภัย | สามารถให้ความช่วยเหลือประชาชนได้ทันที่เมื่อเกิดอัคคีภัยในพื้นที่/พื้นที่ใกล้เคียง | อบต. (สำนักปลัด) |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น (การบริการชุมชน สร้างความมั่งคงและความสงบเรียบร้อย ปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน)

3.9 แผนงานรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 6 | โครงการจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่, สงกรานต์ | เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุบนท้องถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่และสงกรานต์ | จัดตั้งจุดตรวจบริการประชาชนช่วงเทศกาลปีใหม่ ,สงกรานต์ โดยตั้งจุดตรวจบริการในพื้นที่หมู่บ้าน/ตำบล จำนวน 4 จุดๆ 7 วันๆ | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 | อุบัติเหตุบนท้องถนนลดลง | ได้บริการประชาชนป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่ ในช่วงเทศกาลปีใหม่ และสงกรานต์ | อบต. (สำนักปลัด) งานป้องกัน |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 5 การสร้างเสริมความมั่นคงเพื่อความสงบสุข

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น

3.10 แผนงานบริหารงานทั่วไป

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| ๙ | โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา/วโรกาศวันสำคัญต่างๆ (ปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ) | 1.เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติฯ แสดงความจงรักภักดี ต่อสภาบันพระมหากษัตริย์ ๒.เพื่อปลูกต้นไม้เพิ่มพื้นที่สีเขียวในตำบลป่าไม้งาม ๓.เพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์ และการฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม | -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าพันธุ์ไม้ ค่าปุ๋ยวัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ |  |  | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | ๓๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วมปลูกต้นไม้ ร้อยละ ๘๐ -ดำเนินการติดตามการปลูกปลูกต้นไม้ และประเมินผลพร้อมทั้งรายงานผล | -มีจำนวนต้นไม้เพิ่มขึ้นในตำบลป่าไม้งาม -ประชาชนได้รับประโยชน์จากการปลูกต้นไม้ผล | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |
| ๑๐ | โครงการรักน้ำ รักป่า รักแผ่นดินฯ (กิจกรรมการปลูกหญ้าแฝก ตามโครงการท้องถิ่นอาสา ปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ “จิตอาสา สร้างป่า รักษ์น้ำ”) | 1.เพื่อตอบสนองแนวทางพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช รัชกาลที่ ๙ ๒.เพื่อส่งเสริมให้ประชาชน มีความรู้และความเข้าใจในการใช้ประโยชน์จากหญ้าแฝก ๒.เพื่อปลูกหญ้าแฝกป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดินและอนุรักษ์ความชุ่มชื้นใต้ดิน ๓.เพื่อสร้างแปลงขยายพันธุ์หญ้าแฝกและแปลงเรียนรู้ | -เพื่อจ่ายเป็นค่าป้ายประชาสัมพันธ์ ค่าวิทยากรค่าอาหาร ค่าน้ำดื่ม ค่าพันธุ์หญ้าแฝกค่าน้ำมันเชื้อเพลิงเครื่องจักรปรับปรุงแปลงปลูกหญ้าแฝก ค่าปุ๋ย วัสดุ และอุปกรณ์อื่นๆ -บูรณาการร่วมระหว่างหน่วยงาน ประชาชน และโรงเรียนในพื้นที่ จำนวน ๑๐๐ คน | 30,000 | - | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | ๕๐,๐๐๐ | -ผู้นำชุมชน จนท.อบต.และประชาชนร่วมโครงการฯคิดเป็นร้อยละ ๑๐๐ -ดำเนินการติดตามการปลูกหญ้าแฝกพร้อมทั้งประเมินและรายงานผล | -ศูนย์เรียนรู้เรื่องหญ้าแฝก -ประชาชนได้รับประโยชน์จากหญ้าแฝก | อบต. (สำนักปลัด) งานบริหารงานทั่วไป |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น )

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 1 | โครงการส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นประจำปี พ.ศ.2562 (ด้านเศรษฐกิจพอเพียงตามศาสตร์พระราชา/หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง) | เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ตำบลป่าไม้งามได้มีส่วนร่วมในการบำรุงรักษาศิลปะ จารีตประเพณีและวัฒนธรรมอันดีงามของท้องถิ่น ได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนาและพรมหากษัตริย์ไทย พร้อมได้เรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริ เป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในตำบลป่าไม้งามและจังหวัดหนองบัวลำภู | ผู้บริหาร สมาชิกสภา อบต. พนักงานเจ้าหน้าที่ เด็กและเยาวชน ผู้นำชุมชนและประชาชนทั่วไป จำนวนรวมทั้งสิ้น 300 คน | - | 10,000 | 20,000 | 20,000 | 20,000 |  | ได้แสดงออกถึงการส่งเสริมประเพณีของท้องถิ่นภายในจังหวัดหนองบัวลำภู | กองการศึกษาฯ |

แบบ ผ.02

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (2561 - 2565)

องค์การบริหารส่วนตำบลป่าไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดหนองบัวลำภู

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัด ที่ 3 การส่งเสริมและพัฒนาการท่องเที่ยวและบริการ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดหนองบัวลำภู

4. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านศิลปวัฒนธรรม จารีต ประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น (ส่งเสริมและสนับสนุนศิลปวัฒนธรรมประเพณีและภูมิปัญญาท้องถิ่น)

4.1 แผนงานศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการพัฒนา | วัตถุประสงค์ | เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ) | ประมาณการงบประมาณและที่มา |  |  |  |  | ตัวชี้วัด (KPI) | ผลที่คาดว่าจะได้รับ | หน่วยงานที่รับผิดชอบ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2561 (บาท) | 2562 (บาท) | 2563 (บาท) | 2564 (บาท) | 2565 (บาท) |  |  |  |
| 2 | อุดหนุนโครงการจัดงานประเพณีบุญบั้งไฟประจำปี หรือประเพณีวันสำคัญอื่นๆ | เพื่อจัดสรรงบประมาณการจัดงานบุญบั้งไฟประจำปีหรือประเพณีสำคัญอื่นในพื้นตำบล | อุดหนุนประเพณีหมู่บ้านละ 15,000 บาท/ปี/หมู่บ้าน ทั้ง 13 หมู่บ้าน | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | 195,000 | ส่งเสริมประเพณีท้องถิ่นประจำปี/13 หมู่บ้าน | เป็นส่งเสริมการสืบทอด/สืบสานและรักษาไว้ซึ่งประเพณีอันดีท้องถิ่น | อบต. (กองการศึกษา) |
| 3 | โครงการส่งเสริมกิจกรรมวันสำคัญของประเพณีไทย วันลอยกระทง | เพื่อสืบสานและอนุรักษ์ประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นให้คงอยู่ | จัดกิจกรรมงานประเพณีวันลอยกระทงในพื้นที่ตำบลเพื่อส่งเสริมการท่องเทียว | 30,000 | 30,000 | 50,000 | 50,000 | 50,000 | จัดกิจกรรมลอยกระทงส่งเสริมการท่องเที่ยวในท้องถิ่น | ได้ส่งเสริมประเพณีอันดีงามของท้องถิ่นและประชาชนในพื้นที่ได้มีกิจกรรมร่วมกันส่งเสริมการท้องเที่ยว | อบต. (กองการศึกษา) |